СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 
(пятидесятая сессия)

22 июня 2026 года								№ 457


Об утверждении отчета о выполнении программы и плана организационно-технических мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва


В целях организации работы с наказами избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 03.07.2025 № 392 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске», Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о выполнении программы реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск»,  сетевом издании «Вестник-Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей Совета депутатов города Бердска.


[bookmark: _GoBack]
Председатель Совета депутатов						В.А. Голубев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
от 22.06.2026 № 457

Отчет о выполнении программы реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва 

	№
п/п
	Содержание наказа, адрес
	Программа,  мероприятия по реализации наказа
	Общая
стоимость
реализации
наказа, 
тыс. руб.
	Объем финанси-рования наказа, тыс. руб.
	Источники
финансирования наказа
	Ответст-венный за реализацию наказа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович

	1. 
	п. Новый
Увеличить количество единиц транспортных средств по маршруту № 9
	ВЫПОЛНЕН 
С 05.01.2022 количество автобусов маршрута № 9 увеличено до 2-х единиц вместо 1-й. Маршрут продлен до пос. Светлый, интервал движения сокращен и составляет 30-35 мин. До 05.01.2022 составлял 80 мин.
	10 000,0 
	4 972,8
	МБ
	ОТиДХ

	2. 
	п. Новый
Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» в 2019 году выполнен в рамках Соглашения с Минтранс НСО от 11.02.2019 №СН-33 (1 012,5 кв.м. / 970,0 тыс. рублей). В 2025 году выполнен ремонт проезжей части ул. Новосибирская от Р-256 в сторону ул. Пирогова (1961 кв.м.)
Включен в план 2026 года
	2 100,00
	2 286,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	3. 
	п. Новый
Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года
	1 200,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	4. 
	п. Новый
Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны
	ВЫПОЛНЕН
Выполнено в рамках муниципального задания
	850,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	5. 
	п. Новый
Санитарная уборка лесной зоны в районе д/с «Ромашка»
	ВЫПОЛНЕН 
Проведено обследование на санитарное состояние деревьев, работы выполнены в июне 2022 года силами АО «Бердский лесхоз» в полном объеме	
	50,00
	50,00
	МБ
	МБУ
«УПР»

	6. 
	п. Новый
Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
	1 000,0
	1 000,0
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	7. 
	п. Новый
Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года
	1 200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	8. 
	п. Новый
Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Для определения точной стоимости необходимо разработать ПСД, пройти экспертизу, оформить сервитут на землю под строительство Включен в план 2026 года
	 2 200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	9. 
	п. Новый
Освещение ул. Молодая Гвардия
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой, входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	1 065,60
	1 065,6
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	10. 
	п. Новый
Асфальтирование дороги от ул. Большевистская, 2А до магазина  «Стрелец»
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	600,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	11. 
	п. Новый
Освещение на пересечении ул. Матросова, Дачная
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Освещение ул. Матросова и ул. Дачная -  общая сумма 1354,00 тыс. руб.
На пересечении ул. Матросова, ул. Дачная установлен один светильник (5 тыс. руб.)
	1 354,00
	5,0
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	12. 
	п. Новый
Установка освещения, грейдирование, щебенение, установка водоотвода между домами 17 и 18 по ул. Железнодорожная (Речкуновская зона отдыха)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» (грейдирование, щебенение)
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» 
	3 500,00
	77,8
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич

	13. 
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Проведена экологическая акция по уборке мусора в березовой роще. Территория приведена в удовлетворительное состояние. 
	100,00
	100,00
	МБ
	МБУ
«УПР»

	14. 
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Работа хоккейной коробки (круглогодично)
	ВЫПОЛНЕН
Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
	280,00
	280,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	15. 
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем велодорожку
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
	300,00
	
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	16. 
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен в 2023 (20 п.м. от ГИБДД вдоль МКД 20 + перенесли ПП от МКД 23 к МКД 20; в 2022 - от МКД 23 до поворота; от Водобачная вдоль МКД 15 на сумму 1500т.р.)
Остаток работ выполнен в 2024 году.
Всего выполнено от ул.Первомайская до ул.Водобачная (картами) 3220,69 кв.м.
	6 500,00
	3 924,21
	ОБ
	МКУ «УЖКХ»

	17. 
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Освещение улиц м-на Северный
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» 
	2 500,00
	1 946,10
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	18. 
	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная
Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Нарезана водоотводная канава.
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Необходимо строительство ливневой канализации, с этой целью требуется проработка вопроса с собственниками земельных участков - частная собственность.
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	19. 
	М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16
Заасфальтировать проезжую часть  м-н Северный, 17/2-18
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В границах муниципальной территории проезжая часть в удовлетворительном состоянии
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	20. 
	М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16
Устройство тротуара по ул. Водобачная от перекрестка ул. Первомайская с правой стороны до пешеходного  перехода
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
На данном участке нет технической возможности устройства тротуара с правой стороны, так как участок дорожной сети прилегает к территории СТО и парковке.
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	21. 
	М-н Северный, 
1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16
Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская
	ВЫПОЛНЕН 
Бюджетные инвестиции
В 2024г. выполнены работы по строительству емкости по сбору сточных вод.
Резервуар будет принимать ливневые и талые воды с площади водосбора, включающей в себя территорию от хоккейной коробки до ул. Первомайская. 
	10 000,00
	5 646,55
	МБ
	МКУ «УКС»

	Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич

	22. 
	Ул. Попова, 3
Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска».
Выполнен ремонт картами в 2023 году, в 2024 году устранены пучины по ул. Попова.
Включен в план 2026 года
	350 000,00
	662,89
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	23. 
	Ул. Попова, 7
Произвести капитальный ремонт дороги, прилегающей к дому ул. Попова, 7 (проезд к МАДОУ № 16 «Белочка»): ремонт асфальтного покрытия, установка пешеходного тротуара
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Территория МКД
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В районе д/с Белочка территория МКД
	6 500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	24. 
	Ул. Попова, 37
Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Ремонт дороги и обустройство тротуара не возможно, т.к. территория МКД. Ремонт колодцев не выполнен.
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	25. 
	Ул. Попова, 35Б
Разместить на муниципальной земле по ул. Попова, 35Б универсальную спортивную площадку (мини-футбол, волейбол, баскетбол)
	ВЫПОЛНЕН
В рамках регионального проекта «Территория детства» Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
	3 407,94
	3 300,0
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич

	26. 
	М-н Радужный
Обустроить тротуар от территории м-н Радужный к арке дома № 10/2 по ул. Ленина 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	850,00
	80,50
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	27. 
	М-н Радужный
Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
По техническим причина разместить спортивную площадку не представляется возможным, т.к. не соблюдаются охранная зона инженерных коммуникаций («зона отчуждения»)
	1 050,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»,
МКУ «ОФКиС»

	28. 
	М-н Радужный
Заасфальтировать проезд между домами 10/2 и 10/3 к территории м-н Радужный и установить там фонари. Дорогу от ул. Ленина мимо торца дома 10/4
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Муниципальный земельный участок 70 метров (освещение 50тыс.руб.)
Освещение выполнено. Работы по асфальтированию проезда в границах муниципальной территории выполнены 288 кв.м.
	850,00
	400,91
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	29. 
	М-н Морской
Расширение проезжей части от остановки «Пляж «Старый Бердск до остановки «Морская». 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Включен в план 2026 года
	350 000,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»
УЗО

	30. 
	М-н Морской
Освещение дороги (участок дороги между забором коттеджного поселка «Голубое озеро» и забором коттеджей по ул. м-н Зеленый Остров), разобраться с вопросом ее баланса, обеспечить ее ремонт, асфальтирование, чистка снега, кошение травы
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	1 500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»
МБУ «ГорСвет»

	31. 
	М-н Морской
Оборудование спортивной площадки тренажерами за домом м-н Морской, 44 корп. 3а.
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
	200,00
	700,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	32. 
	Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14
Обустройство платформы для удобного и безопасного выхода из транспорта на остановку «Морская» в сторону «Ясная Поляна» 
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»
МБУ «ГорСвет»

	33. 
	БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников»
Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан.
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	34. 
	Ул. Ленина, 8
Ремонт пешеходного тротуара от светофора на перекрестке ул. Попова и ул. Ленина до магазина «Монетка»
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
	800,00
	800,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович

	35. 
	Ул. Комсомольская, 4Б
Установка ливневой канализации для отведения сточных вод
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»
Включен в план 2026 года
	7 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	36. 
	Ул. Комсомольская, 12А,16А
Организовать пешеходную дорожку (тротуар) вдоль ЦТП №3 от дома по ул. Комсомольская, 16А до дома по ул. Комсомольская, 14
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	350,00
	10,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	37. 
	Ул. Комсомольская, 24
Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек 
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области»
Муниципальная программа «Культура города Бердска»
В 2021 году в рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей) (МБ 500,0 тыс.руб.)
Благоустроить возможно после реконструкции ГДК 
Включен в план 2026 года
	500,0
	500,0
	МБ
	МКУ «ОК»

	38. 
	Ул. Комсомольская, 24
Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и  ООТ «ГДК» по улице Ленина
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	850,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	39. 
	Ул. Комсомольская, 28А
Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Частично выполнен в 2023 году до МКД 32 по ул. Комсомольская 
Включен в план 2026 года
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	40. 
	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30
	НЕ ВЫПОЛНЕН Придомовая территория
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Частично выполнен в 2023 году и аварийно-ямочный ремонт заезда с ул.Первомайская в 2024 году. Дальше придомовая территория - нет технической возможности
В рамках КГС участие дома
Плановый срок реализации 2026 год 
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	41. 
	Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14
Ремонт ул. Комсомольской с обустройством пешеходных тротуаров и установкой акустических экранов
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Ремонт проезжей части ул. Комсомольская  – 826 кв.м (четырьмя картами)
Включен в план 2026 года
	60 000,00
	963,20
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	42. 
	Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14
Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнен ремонт проезжей части -2006 кв.м.
Включен в план 2026 года
	4 500,00
	2514,60
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 6. Депутат Наумова (Невеличко) Елена Владимировна

	43. 
	Ул. Вокзальная, 14
Обустройство тротуара напротив дома ул. Вокзальная, 24
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	350,00
	350,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	44. 
	Ул. Калинина, 25а
Ремонт и асфальтирование дороги по ул. Калинина
	ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070, Проведены работы по щебенению
	120 000,00 
	77,80 
	ФБ
ОБ 
МБ
	МКУ «УКС»

	45. 
	Ул. Калинина, 25а
Установка ливневой канализации для отведения сточных вод на спуске по ул. Калинина
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
В рамках строительства (реконструкции) ул. Калинина (п.44)
Включен в план 2026 года
	120 000,00 
	0,00 
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УКС»

	46. 
	Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24
Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В 2023 году при реализации проекта Территория детства выполнено обустройство тротуара между домами ул. Вокзальная,14 и ул. Горького, 2; обустройство тротуара в р-не домов 18 и 22 ул. Вокзальная выполнено в рамках программы КГС
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	47. 
	Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24
Установка детских спортивных площадок для занятий волейболом и баскетболом напротив дома № 24 по ул. Вокзальная на муниципальной земле
	ВЫПОЛНЕН
В рамках регионального проекта «Территория детства» Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
	3 300,00
	3 300,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	48. 
	Ул. Вокзальная, 22
Установить освещение на пешеходном тротуаре от «Макдональдс» до МАОУ «Экономический лицей».
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	510,00
	204,90
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна

	49. 
	Ул. М.Горького, 2
Сделать асфальтную дорожку с бордюром вдоль забора школы от арки ул. М.Горького, 2 до угла ул. Вокзальная, 22
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	250,00
	250,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	50. 
	Ул. Комсомольская, 17
Сделать отсыпку дорожек между домами ул. Комсомольская, 17 и ул. Комсомольская, 19
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	51. 
	Ул. Комсомольская, 17
Ввести профессиональную охрану в школах города Бердска
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
	22 543,05
	22 543,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	52. 
	МАОУ «Экономический лицей»
Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	53. 
	МАОУ «Экономический лицей»
Ремонт проезжей части между Экономическим лицеем и МБОУ ДОУ № 3
	ВЫПОЛНЕН
Проведен ремонт участков дороги (картами).
Проезжая часть на данном участке находится в удовлетворительном состоянии.
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	350,0
	350,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	54. 
	Ул. Комсомольская, 21
Ремонт дворовой хоккейной коробки между домами ул. Комсомольская, 21,23, Вокзальная, 8
	ВЫПОЛНЕН 
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
	750,0
	750,0
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	55. 
	Ул. Комсомольская, 40
Ремонт межквартального въезда со стороны ул. Комсомольская вдоль домов Комсомольская, 38,40
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	250,00
	250,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	56. 
	Ул. Комсомольская, 40
Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей
	ВЫПОЛНЕН
В 2023 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт ул. Комсомольская. В рамках ремонта выполнены работы по обустройству парковочной зоны для родителей школы №2 и безопасной высадки детей
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»

	57. 
	Ул. Комсомольская, 40
Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	1 200,00
	872,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич

	58. 
	Ул. Ленина, 16А
Проложить велодорожки, заложить в программу развития г. Бердска
	НЕ ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	15 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	59. 
	Ул. Ленина, 14
Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Нецелесообразно в связи с отсутствием участка концентрации ДТП, низкой интенсивностью движения. В соответствии с нормативными требованиями лежачие полицейские не устанавливаются при въезде на придомовую территорию.
	50,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	60. 
	Ул. Кутузова, 7
Щебенение дороги
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В 2023 году проведены работы по отсыпке АБК проезжей части дороги ул. Кутузова. 
В 2025 году Отсыпано 27.36 тонны АБК
	182,00
	15,40
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	61. 
	Жители г.Бердска
Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В 2024 году разработан проект на обустройство тротуар от ул. Советская до ул Гоголя (270,0 тыс. руб.). Стоимость работ 8 160,0 тыс руб.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	62. 
	Жители г.Бердска
Асфальтирование тротуара по ул. Суворова
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнено 132 кв.м. от ул.Островского в сторону ул. К Маркса 
	350,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	63. 
	Ул. Суворова, 1
Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и ул. К.Маркса, 15
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	450,00
	450,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	64. 
	Ул. Суворова, 1
Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра» 
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Частная территория

	450,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	65. 
	Пер. Пархоменко, 5
Щебенение дороги по пер. Пархоменко 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Проведены работы по щебенению дороги по пер. Пархоменко
	200,00
	307,44
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	66. 
	Ул. К.Маркса, 7
Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского 
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Выполнен гранулятом в 2023 году. Технической возможности положить асфальт нет. 
	850,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	67. 
	Ул. К.Маркса, 7
Обустроиство и асфальтирование тротуара по ул. Островского
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. (наказ 174) 
Включен в план 2026 года
	350,00
	661,59
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	68. 
	Ул. Ленина, 12,14,16,16А
ул. Кутузова, 1
Сделать дорогу на кладбище
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Реализация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
В 2025 году разработана ПСД на капитальный ремонт улицы Полевая (от улицы Горького до озера Паустовское), направлена на экспертизу. При определении стоимости работ, заявка на финансирование будет подана в Минтранс НСО.
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	2 802,20
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич

	69. 
	Ул. Лермонтова, 17
Освещение по ул. К.Маркса, 44,46,48, обустройство тротуара с двух сторон
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение)
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	240,00
	54,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	70. 
	Ул. Лермонтова, 17
Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и установка поребриков
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	71. 
	Ул. К.Маркса, 25
Установка урн по ул. Ленина
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ" приобретено 40 урн в 4 квартале 2024 года. ИСПОЛНЕНО в 2025 
	250,00
	100,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	72. 
	Ул. О.Кошевого, 6
Строительство ливневой канализации у дома
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	44 500,00
	0,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УКС»

	73. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Переход с тротуара на тротуар между домами по ул. Ленина, 33 и 35 затрудняет бордюрный камень
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	74. 
	Ул. Островского, 57
Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен ремонт проезжей части улично-дорожной сети Включен в план 2026 года
	550,00
	400,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	75. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Переход с тротуара на тротуар между магазином «Бухгалтер» (ул. Ленина, 67/1) и почтовым отделением (ул. Ленина, 67) затрудняет бордюрный камень и неровное асфальтное покрытие, которое приходиться объезжать
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	200,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	76. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Переход с тротуара на тротуар между почтовым отделением (ул. Ленина, 67) и Бердским строительным трестом (ул. Ленина, 69) затрудняет бордюрный камень и опасный угол наклона тротуара
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	200,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович

	77. 
	Ул. Ленина, 85
Ремонт пешеходной и проезжей дороги у дома
	ВЫПОЛНЕН 
МП «Благоустройство города Бердска»
Выполнен за счет средств жильцов
	500,0
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	78. 
	Ул. Ленина, 85
Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада)
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Плановый срок реализации наказа 2024 год
	750,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	79. 
	Ул. Ленина, 85
Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» 
На смежном участке выполнен ремонт тротуара (наказ 78). После весеннего обследования необходимость дополнительного ремонта не установлена
Включен в план 2026 года
	750,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	80. 
	Ул. Ленина, 85
Обустройство пешеходного тротуара от дома ул. К.Маркса, 45 к площади Горького мимо администрации города
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	750,00
	750,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна

	81. 
	Ул. К.Маркса, 66
Обустройство пешеходного тротуара по ул. К.Маркса от ул. Спортивной до детского сада «Светлячок»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса
Включен в план 2026 года
	14 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	82. 
	Ул. К.Маркса, 66
Ремонт пешеходного моста через р. Шадриха 
	 НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Проведено выездное совещание с участием представителей администрации, МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ». Принято решение - о передаче моста в муниципальную собственность администрации города Бердска для реконструкции и последующей эксплуатации
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	83. 
	МБДОУ № 6 «Светлячок»
Ремонт асфальтового покрытия, тротуары ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Спортивная
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	350,00
	350,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	84. 
	МБОУ ДО «Маэстро»
Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	85. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Тенистая, №20 до №42 (306 м) и от №62 до №74 (185 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	363,00
	363,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	86. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега. 
	200,00
	389,17
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	87. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
 Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега
	200,00
	464,77
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	88. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	224,00
	287,31
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	89. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Заповедная, 4 до №18 (250 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	101,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	90. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до  №19 (324 м)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Работы по щебенению выполнены частично в 2023 году на сумму 97 тыс. рублей)
В 2024 году исполнено частично на сумму 96,11 тыс. рублей Включен в план 2026 года
	200,00
	193,11
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	91. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега 
	655,00
	470,17
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	92. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070
Выполнены работы по щебенению (263,55 т.) ул. Кедровая от д.№1 до д.№22, от пересечения с ул.Цветной проспект,4 до пересечения с ул.Цветной проспект,16, от домов №58 до №61, от дома №52 до дома №45. ЧАСТИЧНО СОГЛАСОВАНО. 
Включен в план 2026 года 
	1197,00
	510,08
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	93. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до  №14 (150 м)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	94. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
 Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега 
	431,00
	242,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	95. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	96. 
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	97. 
	п. Вега
Асфальтирование бетонного дорожного полотна по движению автобуса маршрута №6 по ул. Степная, Верхняя, Цветной проспект
	ВЫПОЛНЕН 
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса Выполнен в рамках БКАД
	14 000,00
	63596,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	98. 
	п. Вега
Сделать проект межевания территории по формированию земельных участков для размещения улично-дорожной сети в целях разработки проектно-сметной документации на строительство дорог
	ВЫПОЛНЕН
Утвержден Проект планировки территории поселка Вега, расположенной в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067 и проекта межевания территории в его составе с выполнением инженерных изысканий», в настоящее время проходит процедура постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.
	3 600,0
	1800,0
	МБ
	УГ

	99. 
	Ул. К.Маркса, 68
Асфальтирование внутриквартального проезда от магазина «Мария-Ра» до выезда на ул. Спортивную
	ВЫПОЛНЕН 
МП «Благоустройство города Бердска»
	850,0
	850,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич

	100. 
	Ул. Котовского
Отремонтировать ул. Котовского (от ул. Пушкина до ул. Островского)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	350,00
	350,0
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ

	101. 
	Ул. Зои Космодемьянской
Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	650,00
	650,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	102. 
	Ул. Зои Космодемьянской
Отсеять гравием перекресток ул. З.Космодемьянской и ул. Б.Хмельницкого
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	100,00
	100,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	103. 
	МБОУ СОШ № 8
Восстановление асфальтного покрытия въездов и тротуаров, прилегающих к школьной территории
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	1 200,0
	1 200,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	104. 
	Ул. Зои Космодемьянской
Отсыпать гравием ул. Б.Хмельницкого от ул. Маяковского до ул. Островского
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	473,00
	473,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	105. 
	Ул. Глинки
Сделать ливневую канализацию в начале ул. Глинки
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	473,00
	473,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	106. 
	Ул. Островского, 172
Продлить тротуар от угла почтового отделения № 4 до тротуара по ул. Пушкина
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	473,00
	473,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	107. 
	Ул. Островского, 172
Сделать остановочные платформы, которые идут с вокзала на ул. Спортивная и у Музея
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	473,00
	473,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	108. 
	Ул. Островского, 172
Поднять остановочную платформу на остановке МСЧ-129
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	473,00
	473,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	109. 
	МБОУ СОШ № 8
Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	8 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	110. 
	МБОУ СОШ № 8
Благоустройство территории перед фасадом школы и уличных территорий, прилегающих к школьной, особое внимание на ул. П.Морозова. Освещение тротуаров по периметру школы
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска».

	3 500,00
	3 500,0
	МБ
	МКУ «УОиМП»
МКУ «УЖКХ»
МБУ «ГорСвет»

	111. 
	Ул. Островского, 172,174
Ремонт тротуара в сторону ЦУМа от ул. Кирова до ул. Герцена
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	500,00
	500,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	112. 
	Ул. Островского, 172,174
Ремонт моста через р.Шадриха
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года

	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	113. 
	Ул. Спортивная, 13
Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от почта России) до ул. Котовского
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	300,00
	300,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	114. 
	Ул. Островского, 101а, 103, ул. Спортивная, 9
Капитальный ремонт дороги от ул. К.Маркса, 60/1 до выезда ул. Островского, 107
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»
	850,0
	850,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ

	115. 
	Ул. Пушкина
Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	116. 
	Ул. Партизана Деньгина
Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	700,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»


	117. 
	Ул. Островского, 101
Ремонт дороги от ул. К.Маркса, 71 до ДОУ «Солнышко»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	118. 
	Ул. Островского, 101
Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Островского, 101 до ул. Островского, 105
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	450,00
	450,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич

	119. 
	Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В 2024 году выполнен ремонт дороги от ул Герцена, д 55 в сторону ул. Мусоргского 2 340 кв.м. (решение суда 2а-1269/2022); от ул. К Маркса до ул. Островского 1 886 кв.м.  Проведено щебенение в 2024 году от ул. Герцена,87 до ул. Полевая. Остаток – нет технической возможности, так как нет основания у дороги. Необходим проект на реконструкцию дороги в целом. Включен в план 2026 года
	35 000,00
	4002,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	120. 
	Ремонт дороги по ул. Озерная
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Дорога 5-й категории. Выполнено щебенение МБУ «ЦМУ»
	350,00
	479,67
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	121. 
	Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	450,00
	450,0
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	122. 
	Ремонт дороги ул.
Аэродромная и Светлая
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	460,00
	460,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	123. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участок ул. Озерная от ул. Герцена до ул. Горького
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	124. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Авиаторов и пер. Авиаторов
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
ул.Авиаторов от дома 7 до дома 62, от дома 46 до дома 70 - 482,06 тонн, Ʃ= 713 448,8 р.
пер. Авиаторов - 103т, Ʃ= 152 440,0 руб.
	635,00
	865,89
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	125. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участка дороги от ул. Герцена, 81 и до пересечения с ул. Полевая, пер. Герцена, ул. Р.Корсакова и Чехова
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В 2024 работы по ул.Герцена от ул.Герцена 81 до ул.Полевой- 326,69 тонн, Ʃ= 483 501,2 руб.
пер.Герцена - 197т, Ʃ= 291 560,0 руб.
ул.Римского Корсакова - 34т, Ʃ= 50 320руб
ул.Чехова - 89т, Ʃ= 131 720,0 руб.
	1 126,00
	957,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	126. 
	Грейдирование и щебенение ул. Терешковой, пер. Терешковой, ул. Целинная и Красина
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Заключён контракт  от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора 
	200,00
	596,50
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	127. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Р.Корсакова
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	128. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Красина
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	129. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Целинная
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	130. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участок ул. Радищева, 38-42 и 37, участок от №80 до ул. Котовского
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	131. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем перекресток ул. Радищева и ул. М.Горького
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	132. 
	Грейдирование с последующей отсыпкой участок ул. Гастелло от ул. Б.Хмельницкого до ул. Герцена
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	133. 
	Щебенение ул. Озерная от пер. М.Горького до ул. Нахимова
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Сделали только до ул.Герцена
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	134. 
	Ремонт улично-дорожной сети ул. П.Морозова
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Сделали только до ул.Котовского
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	350,00
	350,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	135. 
	Обустройство въезда на ул. П.Морозова со стороны домов ул. Пушкина, 176 и Пушкина, 178/1
	НЕ ВЫПОЛНЕН
МП «Благоустройство города Бердска»
	600,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	136. 
	Ул. Озерная
Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен до с/м Мария РА в 2023 году; дальше нет технической возможности - дорога переходного типа, через проект на реконструкцию Включен в план 2026 года
	1 800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	137. 
	Ремонт ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» 
Включен в план 2026 года
	350 000,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	138. 
	Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Радищева
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	350,00
	350,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	139. 
	Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	140. 
	Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети
	 ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен в 2023 году от ул. Островского до ул. Пушкина
 Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	141. 
	Ул. Герцена
Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	142. 
	Ул. Горького, пер. Горького                                Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	143. 
	Щебенение перекрестка ул. Лермонтова и Чехова и водоотведение
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках муниципального задания
	200,0
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	144. 
	Щебенение перекрестка ул. Радищева и Черняховского и водоотведение
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,0
	200,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	145. 
	Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	146. 
	Водоотведение ливневых и талых вод по ул. Радищева на участке от ул. Герцена до ул. М.Горького с прокладкой водопропускной трубы под дорогой ул. М.Горького к системе городской канализации
	ВЫПОЛНЕН 
МКУ «УКС» определены объёмы работ, составлена смета, определен потенциальный подрядчик.
МКУ «УЖКХ» проведена очистка водопроводных каналов и труб, проведена полная подготовка к зиме.
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
МП «Бердск - территория гражданской ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска»
	200,0
	224,5
	МБ
ТОС
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»
ТОС

	147. 
	Водоотведение ливневых и талых вод в районе дома №7 по ул. Озерная
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	500,00
	500,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	148. 
	Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	149. 
	Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	150. 
	Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву
	НЕ ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	151. 
	Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Осуществлен совместный выезд со специалистом ЦМУ и помощником депутата Сычевым Н.Ф. по адресу, нарезка водоотводной канавы не требуется
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	152. 
	Освещение на ул. Чайковского
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	200,00
	400,00
	МБ
	МБУ
«ГорСвет»

	153. 
	Освещение ул. Озерная
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Протяженность 0,56 км 538 тыс.руб.
	538,00
	538,0
	МБ
	МБУ
«ГорСвет»

	154. 
	Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне Юго-Восточный
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Освещение ТОС в рамках гранта
	880,00
	0,00
	МБ
	МБУ
«ГорСвет»

	155. 
	Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	930,00
	0,00
	МБ
	МБУ
«ГорСвет»

	156. 
	Освещение ул. Мусоргского
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	887,00
	274,7
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	157. 
	Освещение пер. Герцена, на ул. Римского Корсакова и Чехова
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	520,00
	89,4
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	158. 
	Освещение ул. Аэродромная
	ВЫПОЛНЕН силами ТОС
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	360,00
	360,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	159. 
	Освещение  ул. Лермонтова
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	639,00
	639,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	160. 
	Освещение ул. Авиаторов от №37 до 44, от 46 до 70, от 63 до 74
	ВЫПОЛНЕН
Выполнен силами ТОС
	0,00
	291,0
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	161. 
	Освещение ул. П.Морозова
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	580,00
	497,3
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	162. 
	Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Протяженность 0,22 км 272т.р.
Выполнен в 2023 году. В 2024 году дополнительно установлены светильники.
	272,00
	272,0
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	163. 
	Строительство детской спортивной площадки на ул. Авиаторов
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»
Размещение спортивной площадки невозможно из-за отсутствия муниципальной земли (земля Минобороны)
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич

	164. 
	Ул. Горького, 24
Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62.
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	165. 
	Ул. Горького, 24
Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	4 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ УКС

	166. 
	Ул. Горького, 24
Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	167. 
	Ул. Радищева, 10,12
Щебенение улиц ТОСа
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	168. 
	Ул. Горького, 24, 
ул. Радищева, 10,12
Засыпать яму на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	200,00
	20,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	169. 
	Ул. Горького, 14
Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1)
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	170. 
	Ул. Горького, 14
Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»


	171. 
	Ул. Горького, 14
Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Протяженность 0,14 км 102 тыс. рублей.
	102,00
	102,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	172. 
	Ул. Горького, 14
Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят»  (ул. Островского, 114)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	173. 
	Ул. Островского, 122
Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	174. 
	Ул. Островского, 122
Ремонт тротуара от Медучилища до здания БТИ
	ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В рамках наказа 67
Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. на сумму 661,59 тыс. рублей.
	450,00
	661,59
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	175. 
	Ул. Советская, 62,63
Строительство дороги к дому по ул. Пионерская, 10
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	600,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	176. 
	Ул. Советская, 62,63
Установка детской спортивной площадки /
коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
В период с 22.07.2024 по 30.07.2024 в районе дома Пионерская 12 производились работы по оборудованию спортивной площадки тренажерами. 02.08.2024 спортивная площадка принята в эксплуатацию.
	300,00
	732,26
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович

	177. 
	Ул. Луговская, 96,98,100
Строительство на три дома разновозрастной  детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	3 400,00
	0,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	178. 
	Ул. Луговская, 96,98,100
Заасфальтировать и сделать тротуар по ул. Луговская от Свердлова до Ушакова
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 100,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	179. 
	Ул. 8 Марта
Капитальный ремонт (щебенение) улицы
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Сделано щебенение участка от ул. Первомайская до ул. Седова протяженностью 440 метров
	200,00
	200,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	180. 
	Ул. 8 Марта
Установка уличного освещения
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	644,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	181. 
	Ул. 8 Марта
Поднять уровень колодцев ул. 8 Марта, 40
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Поднят уровень дорожного полотна до высоты канализационных люков на улице 8-е Марта
	100,00
	100,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	182. 
	Ул. Островского, 64
Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Выполнено обустройство тротуара с подходом к пешеходному переходу и ООТ ЦГБ - 178,2 кв.м.
	800,00
	597,13
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	183. 
	Ул. Островского, 64
Убрать накренившиеся на пешеходную дорожку бетонные плиты по ул. Островского и перекресток с ул. Седова 
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания 
	70,00
	70,00
	МБ
	МБУ ЦМУ

	184. 
	Ул. Добролюбова
Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	1 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	185. 
	Ул. Добролюбова
Установить уличное освещение
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Плановый срок реализации 2026 год
	593,00
	0,00
	МБ
	МБУ 
«ГорСвет»

	186. 
	Ул. Островского, 57
Капитальный ремонт или строительство новой детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Плановый срок реализации 2026 год
	4 000,0
	4 000,0
	МБ
ОБ
	МКУ «УЖКХ» 

	187. 
	Ул. Островского, 57
Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» 
Частично выполнен в 2022 году, отсыпано асфольто-бетонной крошкой МБУ ЦМУ; дальше нет технической возможности, так как нет основания у дорогиВключен в план 2026 года
	550,00
	400,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	188. 
	Ул. Островского, 57
Восстановление ливневой канализации
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
	100,00
	100,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	189. 
	Ул. Островского, 57
Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года

	750,00
	750,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	190. 
	Ул. Некрасова
Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Некрасова (щебенение)
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Осуществлен комиссионный выезд на территорию, в ходе которого установлено, что улица Некрасова уже отсыпана щебнем и проведение дополнительных работ по ремонту дорожного покрытия на ул.Некрасова не требуется
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	191. 
	Ул. Некрасова
Уличное освещение
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Плановый срок реализации 2026 год
	644,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвест»

	192. 
	Ул. Некрасова
Ремонт ливневой канализации
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Осуществлен комиссионный выезд на территорию, в ходе которого установлено, что проведение ремонта ливневой канализации на ул.Некрасова не требуется.
	150,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 16. 

	193. 
	Ул. Пушкина, 1-30
Строительство дренажных колодцев
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»
Включен в план 2026 года
	120 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	194. 
	М-н Молодежный, ул. Боровая
Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой рощи
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
Предполагаемый маршрут скандинавской ходьбы расположен на территории городских лесов, отсутствует возможность выполнить наказ. Кроме того, существует скандинавская тропа на базе Метелицы.
	400,00
	0,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	195. 
	МБОУ СОШ № 3
Обустройство парковок  около школы № 3 по адресу ул. Кутузова, 34
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска 
Включен в план 2026 года
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович

	196. 
	Ул. Майская, 14
Отсыпка щебнем дорогу ул. Искитимская от ул. Урицкого до ул. Майская
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
111,95 тонн, 
Ʃ= 165 686,0 руб.
	142,00
	165,69
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	197. 
	Ул. Льва Максимова, 9
Восстановление разбитого дорожного полотна по ул. Льва Максимова
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	450,00
	450,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	198. 
	Ул. Льва Максимова, 9
Освещение ул. Льва Максимова
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	555,20
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	199. 
	Ул. Льва Максимова, 9
Строительство дороги по ул. Павлова
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Плановый срок реализации 2026 год
	100 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	200. 
	Ул. Льва Максимова, 9
Грейдирование и отсыпка ул. Льва Максимова, со стороны ул. Рогачева
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	201. 
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, 
ул. Благодатная, 
ул. Рождественская
Освещение улиц
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 280,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	202. 
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, 
ул. Благодатная, 
ул. Рождественская
Ремонт ул. Лучистая
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	278,00
	278,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	203. 
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, 
ул. Благодатная, 
ул. Рождественская
Ямочный ремонт улиц  8 квартала м-на Южный
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	1 490,00
	1 490,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	204. 
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, 
ул. Благодатная, 
ул. Рождественская
Планировка и щебенение  ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) выполнены в 2023 году (336 м). 
Ул. Павлова - в 2024 году
	400,00
	354,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	205. 
	Ул. Урицкого, 70
Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	800,00
	420,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	206. 
	Ул. Урицкого, 70
Очистка и нарезка траншей для стока талых и дождевых вод с ул. Урицкого в арык на ул. Красноармейскую
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Выполнен в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ»
	 150,00
	150,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	207. 
	Ул. Искитимская, 38
Щебенение участка дороги от ул. Искитимская до ул. Павлова
	ВЫПОЛНЕН 
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
44,3 тонн, 
Ʃ= 65 564,0 руб.
	58,34
	65,56
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	208. 
	Ул. Искитимская, 38
Очистка от мусора и бурьяна поле, где была афганская стоянка
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен в рамках муниципального задания
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	209. 
	Ул. Водосточная, 13
Работа по понижению уровня грунтовых вод
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» (МБ – софинансирование)
Включен в план 2026 года
	108 118,26
	0,00
	МБ
 ОБ
	МКУ «УКС»

	210. 
	Ул. Урицкого, 40
Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	800,00
	420,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	211. 
	Пер. Прохладный, 7
Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (наказ 218)
Включен в план 2026 года
	220 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	212. 
	Пер. Прохладный, 7
Щебенение ул. Льва Максимова от ул. Рогачева до ул. Павлова
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
219,1 тонн, 
Ʃ= 324 268,0 руб.
	331,00
	324,27
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	213. 
	Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)
Освещение улицу
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	532,91
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	214. 
	Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)
Обустройство тротуара для безопасного подхода к школам №13 и №6
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Вдоль школы №6 тротуар выполнен в 2024 году; к школе №13 тротуары обустроены на территории МКД Включен в план 2026 года
	3 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	215. 
	Ул. Российская (от дома 9 до 39)
Ремонт участка дороги по ул. Российская с 9 по 15 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска
	10,00
	10,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	216. 
	Ул. Российская (от дома 9 до 39)
Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд на м-н Южный)
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Территория Минобороны РФ.
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	217. 
	Ул. Российская (от дома 9 до 39)
Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года

	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	218. 
	Ул. Победная
Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая.
Обустройство тротуара по ул. Рогачева, вдоль тротуара высадить деревья
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая Включен в план 2026 года
	220 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»
МБУ «УПР» (деревья)

	219. 
	Ул. Победная
Строительство улицы поэта Сорокина от ул. Рогачева до ул. Павлова
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Плановый срок реализации 2026 год
	35 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	220. 
	Ул. Пролетарская
Перекрытие в траншее стоков, скос травы 
	ВЫПОЛНЕН
В рамках муниципального задания 
	 150,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	221. 
	Ул. Искитимская, 5
Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Протяженность 0,33 км 257 тыс. рублей
	257,00
	257,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	222. 
	Ул. Искитимская, 5
Работа по понижению уровня грунтовых вод
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды
(МБ – софинансирование)
Включен в план 2026 года
	27 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	223. 
	Ул. 40 лет Октября
Благоустройство улицы, отсыпка галькой, асфальтной крошкой, либо асфальтирование
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
371,5 тонн, 
Ʃ= 549 820,0 рублей
	505,00
	549,82
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович

	224. 
	Ул. Павлова, 4/1
Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	11 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич

	225. 
	Ул. Гагарина
Провести освещение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 440,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	226. 
	Ул. Гагарина
Щебенение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	262,00
	262,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	227. 
	Ул. Гагарина
Работы по понижению уровня грунтовых вод ул. Рабочая, Гагарина, Мира, Октябрьская, Березовая
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»
Плановый срок реализации 2026 год
	50 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович

	228. 
	Ул. Красная Сибирь, 117
Установка урн вдоль пешеходных дорожек по ул. Красная Сибирь, Лунная и т.д.
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	200,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	229. 
	Ул. Красная Сибирь, 103
Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий «Сибиряк»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	 3 000,00
	0,00 
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	230. 
	Ул. Рогачева, 24,
ул. Красная Сибирь, 113
Строительство моста через р. Раздельная 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	115 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	231. 
	Ул. Рогачева, 18
Строительство автодороги от трассы Р-256 до м-нов Белокаменный и Раздольный
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Включен в план 2026 года
	400 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	232. 
	Ул. Лунная, 22
Установка придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»

	233. 
	Ул. Лунная, 22
Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен в 2022 году (установлен знак "Осторожно дети"). В 2025 году выполнен ремонт верхних изношенных слоев дорожной одежды внутриквартального проезда в районе ул. Лунная, 19 – 150 кв.м 
	340,00
	220,90
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	234. 
	Ул. Лунная, 21
Решение вопроса по поводу ливневки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	 3 000,00
	0,00 
	МБ
	МКУ «УКС»

	235. 
	МБОУ СОШ № 13,
ул. Красная Сибирь, 122
Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	115 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	236. 
	Ул. Рогачева, 22
Дополнительное освещение от ул. Рогачева до светофора
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
100 тыс. рублей освещение пешеходного тротуара от ул. Космическая до ул. Кр.Сибирь по ул. Рогачева установка дополнительных светильников 0,6 км
	400,00
	100,0
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	237. 
	Ул. Рогачева, 22
Асфальтировать дорогу к магазину «Магнит» от ул. Рогачева, 22.
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	450,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	238. 
	Ул. Красная Сибирь, 122
Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Ремонт ул Кр Сибирь - от ул. Ленина до примыкания с ул. Боровая, в сторону ул. Павлова картами,  от ул Павлова до дома ул Кр Сибирь, 78 - 8 368 кв.м., от ул. Кр Сибирь, 72 до ул. Кр Сибирь, 58 - 746 кв.м., от ул. Павлова до ул. Кр Сибирь, 78 - 923 кв.м.
 Заключён контракт от 11.03.2025 №0851300000125000059 на сумму 3 908 тыс. руб. Работы выполнены
	450,00
	7008,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	239. 
	Ул. Красная Сибирь, 118
Устройство спортивно-тренажерной площадки на территории возле дома ул. Красная Сибирь, 118 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»

	250,00
	250,0
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	240. 
	Ул. Красная Сибирь, 118
Благоустройство территории с торца дома ул. Красная Сибирь, 118 к ТД «Березовый» после демонтажа торгового киоска
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
	70,00
	105,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	241. 
	Ул. Красная Сибирь, 124
Решение проблемы с ливневым колодцем 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Выполнено силами УК
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	242. 
	Ул. Красная Сибирь, 124
Установка лавочек на ул. Лунная
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»
	300,00
	300,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна

	243. 
	Ул. Микрорайон, 1
Замена остановочного павильона на остановке «Микрорайон» в сторону центра города 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	800,00
	800,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	244. 
	Ул. Микрорайон, 1
Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
1. Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
2. Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	245. 
	Ул. Микрорайон, 1
Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
2. Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	246. 
	Ул. Микрорайон, 5
Освещение проезжей части вдоль домов 2,3,4 ул. Микрорайон (от ул. Рогачева до ул. Лунная)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	755,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	247. 
	МБДОУ ДС № 28 «Огонек»
Восстановление уличного освещения на территории детского сада
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
	100,00
	100,0
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	248. 
	Ул. Красная Сибирь, 126
Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом»
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН

Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Отсыпано 41 тонна асфальто-бетонной крошки
Включен в план 2026 года
	450,00
	23,10
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	249. 
	Ул. Микрорайон, 8
Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
Наказ выполнен частично (в части обустройства баскетбольной площадки) 
Включен в план 2026 года
	2000,00
	2000,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	250. 
	Ул. Микрорайон, 5
Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	251. 
	Ул. Лунная, 6
Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	252. 
	Ул. Микрорайон, 4
Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В 2023 году - на ООТ установлены урны. В октябре 2024 приобретено 40 урн, установка веной 2025 года ИСПОЛНЕНО (8 урн), СОГЛАСОВАНО (4,0 тыс. руб. / 1 урна) 
	50,00
	32,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	253. 
	Ул. Лунная, 8
Ремонт тротуарной дорожки в поликлинику №2 вдоль парковки нового храма
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	600,00
	600,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	254. 
	Ул. Лунная, 8
Установка лавочек вдоль пешеходной дорожки в поликлинику № 2 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	150,00
	150,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	255. 
	Ул. Рогачева, 10
Восстановление тротуара для пешеходов с торца Рогачева, 10 к пешеходному переходу
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	450,00
	450,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	256. 
	Ул. Рогачева, 14
Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
В 2023 году выполнено освещение на сумму 182,9 тыс.руб. Включен в план 2026 года
	300,00
	182,90
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	257. 
	Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8,
ул. Рогачева, 14
Ремонт дороги от ООТ «Микрорайон» до дет. сада «Искорка».
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	450,00
	450,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	258. 
	Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8,
ул. Рогачева, 14
Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет»

	Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович

	259. 
	Ул. Красная Сибирь, 130
Ремонт дороги между домами Ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнено 103,31 кв.м.
 Заключен МК от 14.02.2025 №0851300000125000024  по ремонту внутриквартальных проездов УДС
	450,00
	344,60
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	260. 
	Ул. Красная Сибирь, 130
Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
Включен в план 2026 года
	500 000,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МБУ УПР

	261. 
	Ул. Лунная, 2
Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория.

	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	262. 
	Ул. Лунная, 11
Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Формирование современной среды города Бердска»
От первого подъезда дома 11 ул. Лунная до сквера, где памятник, обустроены тротуары по периметру вдоль Fix-price и ул. Лунная, внутри сквера дорожки заасфальтированы 
	700,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	263. 
	Ул. Микрорайон, 48А
Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина».
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ УЖКХ

	264. 
	Ул. Микрорайон, 44
Строительство асфальтной дорожки к поликлинике №2
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	5 000,00
	5 000,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	265. 
	Ул. Микрорайон, 17,18,44, 48А, ул. Лунная, 4 Установить лавочки на ул. Лунная
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Закуплено 15 лавочек и 37 урн на сумму 348 тыс. руб.
	400,00
	348,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна

	266. 
	МАДОУ № 7 «Семицветик»
Модернизация уличного освещения 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
	100,00
	100,0
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	267. 
	МБДОУ № 15 «Ручеек»
Замена асфальтного покрытия при въезде в ДОО 
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»
Частично выполнен в 2023 году; дальше нет технической возможности, так как территория МКД
	1 200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	268. 
	МБДОУ № 15 «Ручеек» Освещение по периметру территории детского сада 
	ВЫПОЛНЕН
МБУ «ГорСвет» в рамках муниципального задания и за счет прибыли от коммерческой деятельности установлены 4 опоры освещения с уличными светильниками вдоль ограждения дошкольного учреждения
	250,0
	250,0
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	269. 
	МБДОУ № 15 «Ручеек» Оборудование парковки для автомобильного транспорта возле территории детского сада
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»

	1 500,00
	1 500,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	270. 
	Ул. Микрорайон, 54
Очистка и правильная установка ливневого колодца у дома Микрорайон, 54
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
	150,00
	150,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	271. 
	Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43
Ремонт муниципальной дороги и тротуара между МКД по адресу Микрорайон 42 и Микрорайон 45 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	450,00
	450,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	272. 
	Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 
Устройство тротуара к школе № 12 от МКД Микрорайон 42 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	700,00
	700,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	273. 
	Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 
Установка лавочек и урн вдоль тротуара по ул. Лунная 
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Закуплено 15 лавочек и 37 урн на сумму 348 тыс. руб.
	400,00
	348,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	274. 
	Ул. Микрорайон, 41
Освещение в районе детской поликлиники и в сторону Микрорайон, 20 и Микрорайон, 22
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска.
	350,00
	143,7
	МБ
	МБУ «ГорСвет»


	275. 
	Ул. Микрорайон, 41
Спил аварийных деревьев и тополей от детского сада №7
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
	280,00
	280,0
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	276. 
	Ул. Микрорайон, 54
Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54) 
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение)
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Освещение выполнено в 2023 году на сумму 300 тыс.руб.
Расширение дороги возможно при реконструкции данного участка проезжей части, с изменением конструктивных элементов. Стоимость работ 12 млн.руб.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	12 000,00
	0,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	277. 
	Ул. Микрорайон, 41
Ремонт внутриквартальной дороги и в районе детской поликлиники
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	278. 
	Ул. Микрорайон, 20
Строительство тротуара от 1-го подъезда к дому Микрорайон, 16 через поляну
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	279. 
	Ул. Микрорайон, 20
Ремонт дороги между домом №15Б и Торговым центром 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия внутриквартального проезда и тротуара.
	540,80
	540,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	280. 
	Ул. Микрорайон, 15
Освещение от домов 13,14,15 к мусорке и детскому саду МАДОУ №7
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска.
	400,00
	147,0
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	281. 
	Ул. Микрорайон, 31
Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Территория МКД
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».
Частично выполнен в 2023 году (освещение + парковка) на сумму 300 тыс.руб; дальше нет технической возможности, так как территория МКД
Включен в план 2026 года 
	1 500,00
	00,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет»

	Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович

	282. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Установка детской спортивной площадки (обязательно с турниками!) в районе домов Микрорайон, 22, 23,24,28,29
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»

	400,00
	400,0
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	283. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Освещение с торца детской поликлиники микрорайона 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска
	400,00
	400,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	284. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».
Плановый срок реализации наказа 2026 год

	400,00
	0,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	285. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Ремонт пешеходного тротуара от пешеходного перехода до поликлиники БЭМЗа 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Ремонт пешеходного тротуара выполнен на муниципальной территории
	5 000,00
	5 000,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	286. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Благоустройство территории за магазинами («Мясной» - «Сад-огород» - «Монетка» - «Продсиб») 
	ВЫПОЛНЕН
Специалистами отдела адмистративно-технического контроля проведено консультирование с собственником здания, в части необходимости регулярной уборки территории. В настоящее время уборка территории, прилегающей к зданию, произведена.
	7,00
	7,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	287. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Территория МКД
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».

	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»


	288. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Данная территория – землеотвод СНТ «Дружба» прилегает к землям Лесного фонда. Строительство дорог через лес запрещено действующим законодательством Российской Федерации

	0,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	289. 
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
В районе домов Микрорайон, 37 и 38 асфальтировать обе пешеходные дорожки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 25. 

	290. 
	Ул. Микрорайон, 59
Обустройство пешеходных тротуаров от пешеходного перехода на ул. Космическая и ООТ «Космическая» к школе №5
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	650,00
	650,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	291. 
	Ул. Микрорайон, 59
Устройство остановочного павильона на ООТ «Космическая»
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	800,00
	800,0
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	292. 
	Ул. Микрорайон, 59
Устройство освещения вдоль тротуара за многоквартирным домом ул. Микрорайон, 54 до 59 к школе №5
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска
Вдоль ул. Микрорайона, 54 освещение обустроено. К ул. Микрорайону, 59 нет технической возможности, так как нет муниципальной земли
	 350,00
	350,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	293. 
	Ул. Микрорайон, 63
Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек»
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен в 2023 году
	550,00 
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	294. 
	Ул. Микрорайон, 63,
ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131А,131В,133
Обустройство тротуаров вдоль и через поле на ул. Космическая к школе №5 и ООТ «Космическая»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	1 000,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	295. 
	Ул. Гранитная, 16/1
Щебенение ул. Гранитная, от 16/1 до  16/6 и 18
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	200,00
	115,0
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	296. 
	М-н Южный, 
ул. Российская, 41 Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Финансирование в рамках наказа № 218
Включен в план 2026 года
	0,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	297. 
	М-н Южный, 
ул. Российская, 41 
Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Финансирование в рамках наказа № 218
Включен в план 2026 года
	0,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	298. 
	М-н Южный
Строительство тротуара по ул. Взлетная
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	 60 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	299. 
	М-н Южный
Установить ограждение ливневок по ул. Лунная
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	11 466,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	300. 
	М-н Южный, 
ул. Российская, 41 
Ямочный ремонт ул. Ключевая (от ул. Павлова до ул. Пионерская )
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ
	600,00
	600,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	301. 
	М-н Южный 11,15 кварталы
Строительство тротуара по ул. Космическая от ул. Лунная до ул. Купца Горохова
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках реконструкции ул Космическая
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	100 000,00
	0,00
	МБ 
ОБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	302. 
	М-н Южный, 9 квартал
Отсыпка щебнем ул. Жемчужная, пер. Ясный, Утренний, Олимпийский
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Проведены работы по отсыпке щебнем дорог частного сектора: м-н Южный, 9 квартал ул.Жемчужная, пер.Ясный, Утренний, Олимпийский
	940,00
	940,00 
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	303. 
	М-н Южный, 9 квартал
Освещение ул. Жемчужная (участок от  ул. Российская до ул. Поэта Сорокина), пер. Ясный, Утренний, Олимпийский
	ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска
Протяженность 1 км -892 тыс.руб.
	892,20
	892,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	304. 
	Ул. Гранитная, 16/1
Строительство линий наружного освещения  по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6.
	НЕ ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска
Протяженность 0,17 км 315 тыс.руб.
Включен в план 2025 года
	315,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	305. 
	Ул. Ключевая
Освещение ул. Ключевая (закончить)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска.  Включен в план 2026 года
	190,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	306. 
	М-н Южный
Щебенение дороги по ул. Взлетная (от ул. Ключевая до ул. Российская)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ
	200,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	307. 
	М-н Южный
Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина)
	 НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска 
Включен в план 2026 года
	834,05
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	308. 
	М-н Южный
Освещение переулка Привольный 
	ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска.
	160,00
	118,2
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	309. 
	Ул. Ключевая
Установка мусорных урн по ул. Лунная (от ул. Возрождения до ул. Белокаменная, по ул. Возрождения до ул. Рогачева и по ул. Купца Горохова вдоль детского сада и школы)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»

	300,00
	300,0
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	310. 
	Ул. Ключевая
Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение)
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Освещение выполнено в 2023 году на сумму 379,00 тыс.руб)
Выполнение в части обустройства тротуара по ул. Космическая (от ул. Лунная до ул. Купца Горохова): подготовка ТЗ на проект, полномочия УКСа Включен в план 2026 года
	20 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	311. 
	Ул. Гранитная
Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	312. 
	Ул. Ключевая, м-н Южный
Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов 
	 НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	850,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	313. 
	Ул. Гранитная, 16/1
Строительство тротуаров на ул. Гранитная 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	314. 
	Ул. Ключевая
Строительство тротуаров по ул. Кристальная
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ 27. Депутат Гук Константин Андреевич

	315. 
	М-н Раздольный,
ул. Черемушная, 53
к. 1
Освещение по ул. Черемушная в районе остановки «Микрорайон Раздольный»
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска.
	350,00
	767,7
	МБ
	МБУ «ГорСвет»




______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
от 22.06.2026 № 457

Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, 
депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва 
	№
п/п
	Содержание наказа избирателей, адрес
	Мероприятия по реализации наказа, программа
	Ответственные за реализацию наказа

	1
	3
	4
	5

	Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович

	1. 
	п. Новый
Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23
	ВЫПОЛНЕН
Совместная работа с депутатом округа. Размещено объявление о сносе хоз. построек для извещения населения.
	МКУ «УЖКХ»

	2. 
	п. Новый
Установка спортивной площадки для подростков за домом № 18 по ул. Новосибирская
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич

	3. 
	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная
Пешеходный переход с пер. Водобачный через ул. Водобачная (знаки, зебра, ограничение скорости)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД.
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»

	4. 
	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная
Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Отсутствует земельный участок под организацию ООТ.
	МКУ «УЖКХ»

	5. 
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Оборудование стоянки автомобилей у детского сада
	ВЫПОЛНЕН 
У МБДОУ № 1 «Сибирячок» оборудована стоянка для легкового транспорта и установлен знак «Стоянка запрещена» с 06.00ч до 18.00ч.
	МКУ «УОиМП»
УЗО

	6. 
	М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16
Освещение (наружное) за домами м-н Северный, 19 и 19/1
	
ВЫПОЛНЕН 

	МКУ «УЖКХ»
УК

	7. 
	М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16
Помощь в проведении размежевания земельного участка под домами м-н Северный, 17 и 17/2, 18 и 19
	ВЫПОЛНЕН 
Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 18, 18/1, 15,16 земельные участки сформированы и сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2 невозможно провести работы по межеванию земельных участков в связи с недостаточным минимальным размером земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки города Бердска.
	УЗО
СД

	8. 
	М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16
Асфальтирование площадки за остановочным павильоном  м-н Северный, 17/2
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
УЗО

	Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич

	9. 
	Ул. Красный Сокол, 17,19,21
Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	10. 
	Ул. Ленина, 1А
Во дворе дома ул. Ленина, 1А разместить универсальную детскую площадку (малые игровые формы)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	11. 
	Ул. Ленина, 7
Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	12. 
	Ул. Попова, 3
Включить придомовую территорию по ул. Попова д. 1-6 в программу «Комфортная городская среда»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
- обратиться в МКУ УЖКХ
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	13. 
	Ул. Попова, 3
Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
По предполагаемому месту размещения площадки - территория многоквартирного ул.Попова,5. Депутатом, специалистами отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с ООО УК «Гурман» проведены общие собрания собственников многоквартирных домов ул.Попова, 3 и ул.Попова, 5 с вопросом в повестке собрания: «Рассмотрение вопроса о строительстве концертной площадки для проведения мероприятий на земельном участке между многоквартирными домами №3 и № 5 по ул.Попова в г.Бердске». По результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума, решение по повестке дня не принято
	УК

	14. 
	Ул. Попова, 9
Сделать пешеходный переход возле остановки общественного транспорта «Ул. Попова», согласно установленным требованиям
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»

	15. 
	Ул. Красный Сокол, 16
Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует)
	ВЫПОЛНЕН
Выполнен в 2023
Выдано разрешение на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства (твердое покрытие), (парковка), утвержденное постановлением администрации города Бердска от 24.11.2023 № 5514/65
	УЗО

	16. 
	Ул. Красный Сокол, 18,20
Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки
	ВЫПОЛНЕН
Межевание земельных участков под жилыми домами проведено. Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет.
	УГ
УЗО

	17. 
	Ул. Попова, 7
Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Ремонт запланирован в летний период  
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	18. 
	Ул. Ленина, 7
Произвести ремонт аварийной тепловой камеры
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Тепловая камера в рабочем состоянии, ремонт не требуется
	МУП «КБУ»

	19. 
	Ул. Попова, 37
Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка
	ВЫПОЛНЕН 
1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства.
2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования 
города Бердска;
3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости
	УГ
УЗО

	20. 
	Ул. Попова, 11/2
Благоустроить прибрежную территорию, расположенную возле теплохода «Ремикс»
- отремонтировать пирс (деревянное покрытие);
- установка стационарных мусорок;
- организация бесплатной парковки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Срок договора аренды земельных участков истек. Земельные участки фактически находятся в распоряжении администрации города Бердска.
В соответствии с решением Бердского городского суда от 16.12.2020, вступившего в законную силу, признано отсутствующим право собственности ИП Илющенко на единый недвижимый комплекс Пансионат «Лесная сказка». 01.12.2021 Верховным судом принята жалоба от ИП Илющенко о признании незаконным решения Бердского городского суда. После окончания судебного спора администрацией города Бердска будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления об освобождении земельных участков.
	УЗО

	21. 
	Ул. Попова, 11/1 
Включить придомовую территорию в программу «Комфортная городская среда»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
- обратиться в МКУ «УЖКХ» 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	22. 
	Ул. Попова, 11/1
Вернуть земли городу, незаконно отданные предпринимателю Илющенко и сделать набережную городской
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Срок договора аренды земельных участков истек. Земельные участки фактически находятся в распоряжении администрации города Бердска.
В соответствии с решением Бердского городского суда от 16.12.2020, вступившего в законную силу, признано отсутствующим право собственности ИП Илющенко на единый недвижимый комплекс Пансионат «Лесная сказка». 01.12.2021 Верховным судом принята жалоба от ИП Илющенко о признании незаконным решения Бердского городского суда. После окончания судебного спора администрацией города Бердска будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления об освобождении земельных участков
Включен в план 2026 года
	УЗО

	23. 
	ФОК «Вега»
Организация диспансерного обслуживания воспитанников спортивных школ и членов сборных команд г. Бердска
	ВЫПОЛНЕН
На основании приказа Минздрава РФ от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом» и в соответствии с приказом Минздрава НСО от 15.09.2021 №2363 «Об организации на территории Новосибирской области медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в целях получения медицинского заключения о допуске к участию в спортивных и физкультурных мероприятиях» на базе ГБУЗ НСО БЦГБ организован спортивный кабинет, в котором ведет прием врач по спортивной медицине. В кабинете проводится медицинский осмотр лиц, занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной спортивной подготовки, и лиц, желающих выполнить нормативы тестов ГТО. Медицинский осмотр занимающихся спортом на тренировочном этапе организован на базе филиала ВФД в Советском районе города Новосибирска либо на базе основного корпуса ВФД в городе Новосибирске (ул. Гоголя 3).
	МКУ «ОФКиС»
ГБУЗ НСО «БЦГБ»

	24. 
	ФОК «Вега»
Оказать содействие в предоставлении помещения для музея «Спортивная слава г. Бердска»
	ВЫПОЛНЕН
Предоставить депутату СД перечень объектов муниципального имущества для рассмотрения возможности организации музея, в том числе и на площадях МКУ «ОФКиС»
	ОУМИ

	Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич

	25. 
	Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14
Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Территория МКД
Для выполнения наказа необходимо согласие общего собрания собственников об исключении УДС из границ МКД. По результату голосования 16,2% собственников проголосовали против данного решения. Решение считается не принятым.
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович

	26. 
	Ул. Комсомольская, 24
Установить большой детский игровой комплекс во дворе дома по адресу ул. Комсомольская, 24
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Выполнено в части установки резинового покрытия, стоимость работ 1 220 785,08 руб
	МКУ «УЖКХ»

	27. 
	Ул. Комсомольская, 28А
Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможна реализация наказа в рамках участия и победы в конкурсе на получение грантов 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	28. 
	Ул. Лелюха, 13
Установить во дворе детский спортивно-игровой комплекс по адресу ул. Лелюха, 13
	ВЫПОЛНЕН
В рамках национального проекта «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» 
	МКУ «УЖКХ»

	29. 
	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
Просим сделать благоустройство детской игровой площадки, находящейся адресу ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	30. 
	Ул. Комсомольская, 28А
Организовать площадку для выгула собак
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» 
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	31. 
	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
Организовать площадку для выгула собак
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	32. 
	Ул. Комсомольская, 4Б
Организовать периодическую уборку парковочных карманов в зимний, весенний, летний и осенний период, по адресу ул. Комсомольская 3,5А, ул. Ленина 29, ул. Карла Маркса 21, ул. Комсомольская 24
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
МБУ «ЦМУ» очистка парковочных карманов проводится регулярно круглогодично.
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	МБУ «ЦМУ»

	33. 
	Ул. Комсомольская, 4Б
Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	34. 
	Ул. Комсомольская, 4Б
Организовать спил аварийных деревьев (тополей) на пер. Ленина, от ул. Первомайская до пер. Комсомольский
	ВЫПОЛНЕН
Территория МКД
В комиссии по вырубке деревьев получено положительное заключение. Вырубка силами УК
	МБУ «УПР»

	35. 
	Ул. Комсомольская, 4Б
Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Восстановление асфальтового покрытия по ул.  Комсомольская 5А, Ул. Первомайская, 14, ул.Комсомольская,24 выполнено
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	36. 
	Ул. Комсомольская, 12А,16А
Оказать содействие по включению  домов по ул. Комсомольская, 12А и 16А в программу «Комфортная городская среда» (отремонтировать дорожное покрытие, установить малые формы в общем дворе)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
 Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	37. 
	Ул. Лелюха, 13
Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен спил 20 аварийных деревьев в 2023 и 2024 годах
Включен в план 2026 года
	МБУ «УПР»

	38. 
	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
Включен в план 2026 года
	МБУ «УПР»

	39. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься.

	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. 
Включен в план 2026 года
	ОСОН

	40. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону  ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан.
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. 
Включен в план 2026 года
	ОСОН

	41. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от  ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска.
 Включен в план 2026 года
	ОСОН

	42. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пешеходный переход со стороны ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) имеет неудобный пандус, упирающийся в бордюрный камень, который очень высок и затрудняет его преодоление и спуск на проезжую часть
	ВЫПОЛНЕН 
Выполнены работы по занижению бордюрного камня
	ОСОН

	43. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений:
- въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске;
- имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы;
- поручни находятся на разной высоте и частично деформированы;
- вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него.
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. 
Включен в план 2026 года
	ОСОН

	44. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «Европа» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске.
	ВЫПОЛНЕН
	ОСОН

	45. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ГДК имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске.
	ВЫПОЛНЕН
	ОСОН

	46. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК).
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года
	ОСОН

	47. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пандус ГДК представляет собой сплошной щебень с заостренными краями, которые легко могут повредить колеса инвалидной коляски. Также пандус травмоопасен для людей, передвигающихся с помощью костылей, ходунков и на протезах.
	



ВЫПОЛНЕН
	ОСОН

	Округ № 6. Депутат Наумова (Невеличко) Елена Владимировна

	48. 
	Ул. Вокзальная, 2
Организация площадки для выгула собак
	НЕ ВЫПОЛНЕН Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска», 
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
 Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	49. 
	Ул. Вокзальная, 2
Оборудование детской и спортивной площадок во дворе дома
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	50. 
	Ул. Калинина, 25а
Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».
	МКУ «УЖКХ»

	51. 
	Ул. Вокзальная, 24
Восстановление асфальта после аварии 2020 (около металлического гаража)
	ВЫПОЛНЕН 
	МУП «КБУ»

	52. 
	Ул. Лелюха, 9
Ремонт дорожного покрытия на территории дома ул. Лелюха, 9
	ВЫПОЛНЕН
Выполнен ремонт проезжей части в районе ул. Лелюха, 9 – 495 кв.м / 559,5 тыс. руб.

	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна

	53. 
	Ул. М.Горького, 2
Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр».
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	54. 
	Ул. М.Горького, 2
Ремонт дорожного покрытия внутриквартального въезда к дому М.Горького, 2 со стороны улицы М.Горького
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	55. 
	Ул. Лелюха, 15
Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	56. 
	Ул. Комсомольская, 17
Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	57. 
	МАОУ «Экономический лицей»
Установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения улице Комсомольской от ул. Горького до ул. Первомайская время, увеличить количество пешеходных переходов
	ВЫПОЛНЕН
По решению ГИБДД на данном участке дороги достаточное количество пешеходных переходов в соответствии с нормами ГОСТ, дорожные знаки «ограничение скорости» также установлены вблизи образовательных учреждений.
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич

	58. 
	Ул. Ленина, 12А
Облагородить детскую площадку, крышу над песочницей
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	59. 
	Ул. Ленина, 12А
Резиновое покрытие на детской площадке, закрытое футбольное поле
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	60. 
	Ул. Кутузова, 1
Сделать покрытие детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	61. 
	Ул. К.Маркса, 15
Оборудовать детскую площадку во дворе дома ул. К.Маркса, 15
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	62. 
	Ул. Ленина, 16
Отсыпать детскую площадку во дворе домов ул. Ленина, 16,16а,18
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	63. 
	Ул. Суворова, 1
Установить детскую площадку с новыми формами, укомплектованную
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	64. 
	Ул. Ленина, 12
Проредить деревья
	ВЫПОЛНЕН
Выписка из протокола от 08.08.2023 № 7/20 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске»
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ
Выдано: ООО УК «ЖЭУ Вымпел».
Местонахождение зеленых насаждений:  г. Бердск, ул. Ленина 12; 12а.
Зеленые насаждения (вид): тополь, клен.
Решение комиссии: в рамках исполнения наказов избирателей, разрешить вырубку/обрезку 19-ти старых тополей, представляющих опасность, 1-го аварийного клена, без оплаты восстановительной стоимости, с компенсационной посадкой зеленых насаждений, силами управляющей компании.
	МБУ «УПР»

	65. 
	Ул. Ленина, 16А
Убрать все старые деревья в нашем дворе. Посадить березы, сосны, рябины
	ВЫПОЛНЕН
Придомовая территория. Решение общего собрания дома не предоставлено.
Вопрос рассмотрен на заседании комиссии.
Выписка из протокола от 08.08.2023 № 7/21 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске»
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ
Выдано: ООО УК «ЖЭУ Вымпел».
Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Ленина 16, 16а.
Зеленые насаждения (вид): тополь, клен.
Решение комиссии: разрешить вырубку 2-х аварийных тополей, 2-х аварийных кленов, без оплаты восстановительной стоимости, силами управляющей компании.
	МБУ «УПР»

	66. 
	Ул. Ленина, 16А
Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина
	ВЫПОЛНЕН
Ремонт ул. Первомайская проведен в 2022-2023 годах в рамках БКАД
	МКУ «УЖКХ»

	67. 
	Ул. Ленина, 14
Спилить три подсохших дерева во дворе на муниципальной земле
	ВЫПОЛНЕН

	МКУ «УЖКХ»

	68. 
	Жители г.Бердска
Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна»)
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
В рамках заседания комиссии по Безопасности дорожного движения принято решение о нецелесообразности, в связи с минимальной интенсивностью движения. Запланирована установка ИДН на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Суворова, в районе дома 15 ул. К. Маркса в 2024г

	МКУ «УЖКХ»

	69. 
	Ул. Ленина, 16
Убрать аварийные деревья на муниципальной территории во дворе домов по ул. Ленина, 16,16а,18 и высадить новые взамен удаленных
	ВЫПОЛНЕН
Придомовая территория. 
Выписка из протокола от 08.08.2023 № 7/21 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске»
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ
Выдано: ООО УК «ЖЭУ Вымпел».
Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Ленина 16, 16а.
Зеленые насаждения (вид): тополь, клен.
Решение комиссии: разрешить вырубку 2-х аварийных тополей, 2-х аварийных кленов, без оплаты восстановительной стоимости, силами управляющей компании.
	МКУ «УЖКХ»

	70. 
	Ул. Ленина, 16
Выделить велосипедные дорожки в городе
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
дублирует ОТМ 245
Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек.
Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы
	МКУ «УЖКХ»

	71. 
	Ул. Ленина, 16
Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период
	ВЫПОЛНЕН
Выполнение наказа находится в компетенции ГИБДД (проводятся рейды, установлены камеры фото/ видео фиксации)
	СД

	72. 
	Ул. Островского, 1А
Решить проблему с водоотведением по ул. Островского 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	73. 
	Ул. Ленина, 16
Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	74. 
	Ул. Островского, 1А
Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале
	ВЫПОЛНЕН
Утверждена подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» МП «Развитие ЖКК в городе Бердске» на 2024-2033 годы.
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	75. 
	Пер. Пархоменко, 5
Реализация программы КГС по пер. Пархоменко, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	76. 
	Пер. Пархоменко, 5
Включение в муниципальное задание и реализация совместно с КГС асфальтирование муниципального участка двора и тротуара за домом пер. Пархоменко, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	77. 
	Ул. К.Маркса, 22А
Отремонтировать колодцы и дорожку
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Восстановление пешеходной дорожки выполнено в 2022 году.
Ремонт колодцев запланирован в 2026 г
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	78. 
	Ул. К.Маркса, 22А, 24
пер. Пархоменко, 5
Установить современную детскую площадку с ограждением во дворе домов ул. Маркса, 22,22а,24, пер.Пархоменко, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ УЖКХ
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич

	79. 
	Ул. Лермонтова, 17
Реконструкция двора по федеральной программе КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	80. 
	Ул. Лермонтова, 17
Обустроить детскую площадку напротив дома ул. Лермонтова, 17.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	81. 
	Ул. Лермонтова, 17
Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	82. 
	Ул. Островского, 55
Построить хорошую детскую площадку для двух домов ул. О.Кошевого, 6 и ул. Островского, 55, вместо существующей с ржавой горкой и скрипучими качелями
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	83. 
	Ул. Островского, 55
Убрать футбольное поле (коробку) напротив ул. О.Кошевого, 6 и вместо нее поставить хорошую детскую площадку и установить спортивные тренажеры
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	84. 
	Ул. К.Маркса, 25
Обустроить детскую площадку во дворе
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	85. 
	Ул. О.Кошевого, 6
Строительство детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	86. 
	Ул. К.Маркса, 38
Ремонт циркуляции горячего водоснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	87. 
	Ул. К.Маркса, 38
Спилить старые тополя
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория, нет технической возможности спилить.
Вопрос о вырубке 6-ти тополей на придомовой территории рассмотрен на заседании комиссии. Решение комиссии от 08.08.2023 №7/22 разрешить вырубку 6-ти тополей без оплаты восстановительной стоимости силами УК.
	МУП «УПР»

	88. 
	Ул. К.Маркса, 35
Убрать электросчетчик дома № 33 из щитовой дома № 35 и перенести его в дом № 33
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
Специалистами отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с депутатом округа № 9, начальником Бердского «РЭС», представителями управляющей организации ООО УК «Монолит» был осуществлен выезд по адресу г.Бердск, ул. К.Маркса, 35, для проверки безопасности использования электрооборудования дома ул.К.Маркса 33, расположенного в электрощитовой дома ул.К.Маркса 35. Депутату представлены документы, подтверждающие безопасность использования электрооборудования.
	СД
УК

	89. 
	Ул. Свердлова,1
Организовать реализацию реконструкции двора по программе КГС
	ВЫПОЛНЕН 
	МКУ «УЖКХ»

	90. 
	Ул. О.Кошевого, 6
Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом.
Реконструкция дворовой территории
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Исключить из реестра ул. Больничная возможно только после снятия с кадастрового учета объекта капитального строительства –многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, либо в случае изменения адреса объекта адресации многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9. Такая процедура возможна только с согласия всех собственников многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, мнение собственников должно быть оформлено протоколом общего собрания.
Далее происходит процедура изменения адреса объекта с внесением изменений в Единый реестр прав недвижимого имущества в Росреестре.
Реконструкцию дворовой территории выполнить нет технической возможности, придомовая территория. Со стороны МКУ «УЖКХ» - внутриквартальный проезд отсыпан гранулятом; создан ТОС - условия участия в КГС доведены
	УГ
МКУ «УЖКХ»

	91. 
	Ул. Ленина, 33
Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
От старшего по дому ул.Ленина, 33 поступило обращение убрать из наказов избирателей наказ № 91: «Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора». Жителей дома ул. Ленина, 33 устраивает месторасположение действующей контейнерной площадки.
Вместе с тем, по предполагаемому месту размещения контейнерной площадки в районе ЦТП на муниципальной территории от Роспотребнадзора получено согласование. Данная информация направлена в ООО УК «СКС».
	ОЭиЖКХ

	92. 
	Ул. Ленина, 33
Восстановить асфальтное покрытие на территории дома
	ВЫПОЛНЕН 
	МУП «КБУ»

	93. 
	Ул. Ленина, 33
Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович

	94. 
	Ул. К.Маркса, 56
Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86)
	ВЫПОЛНЕН
Подготовлен иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. Решение суда вынесено, требования удовлетворены, исполнительные листы направлены в ФССП. «Асоциальные элементы» выселены в 2023 году.
	МКУ «УЖКХ»

	95. 
	Ул. Горького, 3
Ремонт асфальтного покрытия на территории дома по ул. Горького, 3
	ВЫПОЛНЕН
	МУП «КБУ»

	96. 
	Ул. К.Маркса, 56
Обустройство детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	97. 
	Ул. Ленина, 85
Организация детской площадки ул. Ленина, 85,83, ул. Горького, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	98. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Съезд с пешеходных переходов, расположенных на перекрестке ул. М.Горького - Ленина, ведущих в сторону здания по адресу: М. Горького, 4 и площади М. Горького, имеют высокий бордюрный камень и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам
	ВЫПОЛНЕН

	ОСОН

	99. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2025 год.
Разработана ПСД на реконструкцию крыльца, с установкой пандуса. Стоимость СМР - 6,5 млн.руб. 
Включен в план 2026 года
	ОСОН

	100. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Вдоль дома по адресу: ул. Ленина, 83, имеются парковочные карманы, доступ к которым возможен только по проезжей части, что является смертельно опасным для инвалидов-колясочников
	ВЫПОЛНЕН

	ОСОН

	101. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Переход с тротуара на тротуар между магазином «Стиль Либерти» (ул. Ленина, 83) и магазином «Цветы» (ул. Ленина, 85) затрудняет высокий бордюрный камень
	ВЫПОЛНЕН

	ОСОН

	102. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Переход с тротуара на тротуар между магазином «Фейерверки» (ул. Ленина, 89а) и магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) затрудняет высокий бордюрный камень
	ВЫПОЛНЕН

	ОСОН

	103. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
На дорожном переходе между магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) и домом по адресу: ул. Ленина, 98, имеются высокие бордюрные камни и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам
	ВЫПОЛНЕН

	ОСОН

	104. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
На тротуаре между парикмахерской «Персональ» магазином «Художник» и (ул. Ленина, 89/1) находится огромный порог из старого и нового тротуаров
	ВЫПОЛНЕН

	ОСОН

	105. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
УК «Вега 89/15» ведут работы по устранению нарушений. 

	ОСОН

	106. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2026 год.
	ОСОН

	107. 
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников
	ВЫПОЛНЕН
Проведены ремонтные работы крыльца аптеки «Пульс» (ул.Ленина, 89/8), доступ для инвалидов-колясочников обеспечен.
	ОСОН

	Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна

	108. 
	п. Вега
Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая»
	ВЫПОЛНЕН
В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
	МБУ «ЦМУ»

	109. 
	Ул. Кирова, 5
Решить вопрос о проведении реконструкции квартальных электросетей 18 квартала для отказа от использования сжиженного газа в квартирах многоквартирного дома ул. Кирова, 5
	ВЫПОЛНЕН
Представитель МКУ УКС донес до депутата порядок действий, необходимый для перевода жителей МКД с газового оборудования на электропитание. Дальнейшее развитие событий зависит исключительно от собственников МКД.
	МКУ «УКС»
СД

	110. 
	Ул. Кирова, 5
Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	111. 
	Ул. К.Маркса, 66
Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	112. 
	п.Вега
Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Депутату направить обращение в АО «РЭС» 
Включен в план 2026 года
	СД

	113. 
	Ул. К.Маркса, 55
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	114. 
	Ул. Островского, 79,81
Благоустройство дороги от ЦТП-9 до ул. Кирова
	ВЫПОЛНЕН 
	МБУ «ЦМУ»

	115. 
	п. Вега
Включить в черту города Бердска дорожное полотно по движению автобуса маршрута №6, проходящее вдоль дач ТСН «Морозовское»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
	СД
УГ

	116. 
	п. Вега
Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая»
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ»
	МБУ «ЦМУ»

	117. 
	Ул. К.Маркса, 55
Установить малые формы и обустроить покрытие детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	118. 
	Ул. К.Маркса, 71
Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами
	ВЫПОЛНЕН 

	МКУ «УЖКХ»

	119. 
	Ул. Спортивная, 1
Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами 
	ВЫПОЛНЕН 

	МКУ «УЖКХ»

	120. 
	Ул. К.Маркса, 68
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	121. 
	Ул. К.Маркса, 71
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	122. 
	Ул. Спортивная, 1
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	123. 
	Ул. Спортивная, 5
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич

	124. 
	Ул. Островского, 105
Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 103 и Островского, 105, порядок содержания и обслуживания ее
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	125. 
	Ул. Островского, 101
Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 101 и Островского, 101а
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	126. 
	Ул. Островского, 172
Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174
	ВЫПОЛНЕН
	МКУ «УЖКХ»

	127. 
	Ул. Островского, 172
Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	128. 
	Ул. Островского, 105
Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 105 по программе  КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	129. 
	Ул. Островского, 107
Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 107 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам
	ВЫПОЛНЕН
	МУП «КБУ»

	130. 
	Ул. Островского, 101а, 103
Открытие в г. Бердске аптеки по выдачи рецептурных препаратов (сильнодействующих средств)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» открыло аптеку в апреле 2022 года по адресу: г. Бердск, ул. Попова, 1, режим работы с 10-00 до 18-00 ч., нерабочие дни: суббота и воскресенье.
	ОПТиРП

	131. 
	Ул. Островского, 101а, 103 
Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101а по программе  КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	132. 
	Ул. Пушкина, ул. Партизана Деньгина
Строительство тротуара по ул. Пушкина от ул. Герцена до МБОУ СОШ № 8
	ВЫПОЛНЕН 
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	133. 
	Ул. Островского, 101
Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 101 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам
	ВЫПОЛНЕН 
	МУП «КБУ»

	134. 
	Ул. Островского, 101
Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101 по программе  КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ УЖКХ
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	135. 
	Ул. Островского, 101
Вырубка аварийных деревьев вдоль дома ул. Островского, 101 со стороны ул. Островского
	ВЫПОЛНЕН 
Выполнен силами МБУ ЦМУ в рамках муниципального заказа .
Территория муниципальная. Разрешение на вырубку выдано 07.07.2022 № 4/27.
	МБУ «УПР»

	136. 
	Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174, 
ул. Спортивная, 9,11,13,15
ул. Пушкина
Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета
	НЕ ВЫПОЛНЕН
В корпусе, находящемся по адресу ул. Пушкина, д.172, расположены амбулаторные и стационарные отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ», а именно: консультативное отделение (прием узких специалистов), стоматологическое поликлиническое отделение, акушерско-поликлиническое отделение, центр здоровья, кардиологическое и неврологическое стационарные отделения, первичные сосудистые центры для больных с нарушением мозгового и коронарного кровообращения.  
В корпусе продолжают проводиться ремонтные работы. Прием участковых врачей-терапевтов организован во взрослом поликлиническом отделении №1, находящемся по адресу ул. Островского, д.53.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	ГБУЗ НСО «БЦГБ»

	Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич

	137. 
	Отлов бродячих собак на ул. Авиаторов
	ВЫПОЛНЕН
В рамках муниципального задания. За 2024 год отловлено 16 собак в районе ул. Авиаторов
	МБУ ПЖ «Надежда»

	138. 
	На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20)
	ВЫПОЛНЕН
Выполнен в 2023 году 
	МБУ «ЦМУ»

	139. 
	Газификация улиц избирательного округа
	ВЫПОЛНЕН
Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список не газифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г. Бердске. Все не газифицированные домовладения избирательного округа, подавшие заявления, включены в план график.
	ООО «ГАЗПРОМ»
МКУ «УКС»

	140. 
	Спилить аварийные и ветхие тополя и кустарники – 20 шт. в район магазина «Продсиб», ул. Озерная, 3
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
Вопрос о вырубке 20-ти тополей по адресу: г. Бердск, ул. Озерная 30 рассмотрен на заседании комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в г. Бердске» 24.09.2021 № 8.
Выписка из протокола от 24.09.2021 № 8/11 заседания
комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске» Выдано: Сычев Н.Ф.
Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Озерная 36.
Зеленые насаждения (вид): тополь.
Решение комиссии: тополя не признаны аварийными, вырубка не разрешена.
	МБУ «УПР»

	141. 
	Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная
	ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»
	МКУ «УКС»

	142. 
	Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина  
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Включен в план реконструкции на 2024 год - работы отменены в связи с планируемой передачей сетей в РОССЕТИ
	СД

	143. 
	Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Направлен запрос в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД

	144. 
	Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Направлен запрос в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД

	145. 
	Решить вопрос с перебоями электроэнергии на ул. Чайковского, Нахимова, Радищева, Маяковского, Гастелло
	ВЫПОЛНЕН
	СД

	146. 
	Ул. Озерная
Навести порядок в надежности электроснабжения
	ВЫПОЛНЕН
	СД

	147. 
	Заменить аварийный электрический столб у дома №23 по ул. Гастелло
	ВЫПОЛНЕН
	СД

	148. 
	Устранить перебои в системе энергоснабжения жителей домов частного сектора ул. Радищева, запитанных от ТП-14
	ВЫПОЛНЕН
	СД

	Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич

	149. 
	Ул. Островского, 122
Ремонт детской площадки ул. Островского, 122
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	150. 
	Ул. Советская, 62,63
Построить детскую площадку по ул. Советская, 60-64
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	151. 
	Ул. Советская, 62,63
Установка детской и спортивной площадки по адресу ул. Советская, 81
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	152. 
	Ул. Горького, 24
Сдать на баланс линию освещения по ул. Радищева 
	НЕ ВЫПОЛНЕН
ТОС изменить точку технологического присоединения.
	МКУ «УЖКХ»

	153. 
	Ул. Горького, 24
Установить решетку на колодец на пересечении ул. Радищева и Орджоникидзе
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
	МБУ «ЦМУ»

	154. 
	Ул. Радищева, 10,12
Решетка на колодец - на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе.
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
	МБУ «ЦМУ»

	155. 
	Ул. Горького, 24, 
ул. Радищева, 10,12
Установить детскую площадку в конце ул. Горького, в тупике перед складами
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	156. 
	Ул. Горького, 24,
ул. Радищева, 10,12
Замена опор ЛЭП по ул. Чайковского
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
При обследовании опор по ул. Чайковского выявлено, деревянные опоры в удовлетворительном состоянии

	СД

	157. 
	Ул. Советская, 62,63
Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория, через участие дома в КГС, старшему по дому информация доведена
	МБУ «ЦМУ»

	158. 
	Ул. Горького, 14
Вырубка аварийных деревьев и посадка новых по ул. Щетинкина вдоль ограждения школы № 9 (от ул. Школьная, 5 до ул. Щетинкина 1)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Проведена вырубка 10-ти тополей на муниципальной территории

	МБУ «УПР»

	159. 
	Ул. Советская, 62,63
Вырубить клены и тополя напротив домов по ул. Советская, 62,63 и возле домов по ул. Пионерская, 8,12
	ВЫПОЛНЕН
	МБУ «УПР»

	160. 
	Ул. Советская, 62,63
2. Нет необходимой температуры горячей воды в батареях
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.
Советская, д.63 - не подключен к централизованной системе отопления, Советская, д. 62 - ненормативная температура не выявлена, мероприятия не требуются
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	161. 
	Ул. Советская, 62,63
Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
На комиссии по БДД получен отказ, в связи с отсутствием необходимости, так как треугольник видимости обеспечен
	МКУ «УЖКХ»

	162. 
	Ул. Советская, 62,63
Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Установлен светофор в районе ТЦ Комбат и пешеходный переход в районе ООТ Пионерская"
	МКУ «УЖКХ»

	163. 
	Ул. Советская, 62,63
Ограждение детской площадки со стороны ул. Спартака
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович

	164. 
	Ул. Островского, 63
Капитально отремонтировать или перенести транзитную трубу холодного водоснабжения у пятого подъезда
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	165. 
	Ул. Островского, 63
Построить детскую площадку (проект 2017г.)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	166. 
	Ул. 8 Марта
Замена столбов электроснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» 
Включен в план 2026 года
	СД

	167. 
	Ул. 8 Марта
Ограничение прохода стада коров через жил. массив
	 НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
	МКУ «УЖКХ»

	168. 
	Ул. Добролюбова
Предоставить возможность подключения к газовому отоплению
	ВЫПОЛНЕН 
Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список не газифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г. Бердске. Все домовладения избирательного округа включены в план график.
Улица Добролюбова участвует в программе бесплатной догазицикации до границ участка. Для подключения нужно подать заявку в МКУ «УКС» 
	ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС»

	169. 
	Ул. Некрасова
Замена столбов электроснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» 
Включен в план 2026 года
	СД

	170. 
	Ул. Спартака, перекресток с ул. Суворова
Убрать старые столбы от электроснабжения по ул. Спартака.
	
ВЫПОЛНЕН
	СД

	Округ № 16. 

	171. 
	М-н Молодежный, 
ул. Боровая, 4/1
Построить хорошую систему водоотведения
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	172. 
	Участок ул. Кутузова (между ул. Островского и ул. 8 Марта) 
Постоянно откачивать объемы протечек из теплофикационных лотков 
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Ветхая аварийная сеть по улице Пушкина отключена, выведена из эксплуатации в 2023 году, мероприятия не требуются.
	МКУ «УКС»
МУП «КБУ»

	173. 
	М-н Молодежный, ул. Боровая
Восстановить участок лесного массива вдоль ул. Боровая у дома № 4/10а между сосновой и лиственной рощей
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
МБУ «УПР» сделали запрос в МКУ «УКС» о нахождении подземных коммуникаций на земельных участках. Получен ответ, на данной территории расположены подземные коммуникации водоснабжения и газоснабжения и запроектирована прокладка газопровода в рамках проекта по строительству котельной. В соответствии с нормативами охранных зон линейных объектов, посадка зеленых насаждений на данных участках запрещена.
Исполнение наказа о восстановлении лесного массива невозможно.
	МКУ «УЖКХ»

	174. 
	МБОУ СОШ № 3
Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	175. 
	М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/4, 4/5, 4/6
Строительство современной детской площадки с мягким покрытием во дворе домов ул. Боровая 4/4, 4/5, 4/6 (за основу может быть взята детская площадка, построенная на территории санатория «Рассвет»)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	176. 
	М-н Молодежный, ул. Боровая
Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант»
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»
УЗО

	Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович

	177. 
	Ул. Майская, 14
Организовать детскую площадку с тренажерами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	178. 
	Ул. Рогачева, 1
При выезде из двора мимо ул. Боровая, 89 в низине дороги постоянно стоит вода (сделать ливневку)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	179. 
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, 
ул. Благодатная, 
ул. Рождественская
Заменить электростолбы
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД

	180. 
	Ул. Искитимская, 38
Подтапливает вода грунтовыми водами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»
В 2024-2025 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС»

	181. 
	Ул. Водосточная, 13
Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД

	182. 
	Пер. Прохладный, 7
Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД

	183. 
	Ул. Победная
Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»

	МКУ «УЖКХ»

	184. 
	Ул. Пролетарская
Заменить электростолбы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	СД

	185. 
	Ул. Пролетарская, 
ул. Искитимская, 5
Установить новую детскую площадку
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	186. 
	Ул. Победная,
ул. Льва Максимова, 9
Сделать повышающую давление воды станцию
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план ремонтных работ на 2026 год
	МУП «КБУ»

	Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович

	187. 
	Ул. Павлова, 4/1
Капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Пролетарская от ул. Павлова до ул. Рогачева
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	188. 
	Ул. Рогачева, 6
Установка детской площадки (песочница, горка, качели)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	189. 
	Ул. Рогачева, 6
Благоустройство и озеленение придомовой территории
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов;
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»
МБУ «УПР»

	190. 
	Ул. Рогачева, 8
1.Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории 
2.Установка качель на детской площадке.
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов;
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР»

	191. 
	Ул. Рогачева, 6
Озеленение (спил старых посадка новых насаждений)
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
Аварийные деревья отсутствуют.
Придомовая территория
	МКУ «УЖКХ»

	192. 
	Ул. Рогачева, 6
Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4
	ВЫПОЛНЕН
В рамках муниципального задания

	МБУ «ЦМУ»

	193. 
	Ул. Рогачева, 8
Благоустройство ул. Пролетарская 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич

	194. 
	Ул. Рогачева, 45
Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	195. 
	Ул. Гагарина
Организовать пешеходный переход через ул. Красноармейская в районе ул. Березовая, 27
	ВЫПОЛНЕН
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович

	196. 
	Ул. Рогачева, 20а
Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включить установку светофора в Техническое задание строительства нового детского сада на ул. Рогачёва 
Включен в план 2026 года
	УГ

	197. 
	Ул. Рогачева, 20а
Поставить остановочный павильон по ул. Рогачева в районе дома ул. Рогачева, 18а
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска».
Установлен один остановочный павильон, так как второй установить невозможно (нет инженерно-технической возможности). Тротуар и проезжая часть находится на разных уровнях, монтаж и установка павильона требует площадки на одном уровне, нет землеотвода.
	МКУ «УЖКХ»
МУП «КБУ»

	198. 
	Ул. Красная Сибирь, 117
Сделать детскую площадку с резиновым покрытием и детскими игровыми комплексами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	199. 
	Ул. Красная Сибирь, 113
Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха)
	ВЫПОЛНЕН 
Для приведения к нормативным показателям воздуха в КНС-6 установлена система очистки воздуха ТИОН, для предотвращения запаха высажены хвойные деревья.
	МУП «КБУ»

	200. 
	Ул. Красная Сибирь, 124
На детскую площадку добавить формы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	201. 
	Ул. Рогачева, 22
Установить детскую площадку на территории поля от ул. Рогачева, 24 до магазина «Магнит»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	202. 
	Ул. Рогачева, 22
Отремонтировать колодец позади дома ул. Рогачева, 22
	ВЫПОЛНЕН 

	МУП «КБУ»

	203. 
	Ул. Красная Сибирь, 118
Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	204. 
	Ул. Красная Сибирь, 117
Сделать парк на микрорайоне
	ВЫПОЛНЕН 
В районе школы № 11 построен «Экопарк»
	МКУ «УЖКХ»

	205. 
	Ул. Рогачева, 20а
Построить дорожку (асфальтированную) от дома ул. Красная Сибирь, 109 до магазина «Магнит»
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Для строительства пешеходной дорожки на данной территории необходима разработка проектно-сметной документации. Стоимость подготовки ПСД составит порядка 200 000 рублей. Ориентировочная стоимость строительства нового объекта составит 520 000 рублей.
Плановый срок реализации наказа 2025 год
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	206. 
	Ул. Рогачева, 20а
Сформировать программу озеленения микрорайона
	НЕ ВЫПОЛНЕН
«МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория в районе ул. Рогачева д.20а будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	МБУ «УПР»

	207. 
	Ул. Рогачева, 20а
Отремонтировать освещение по ул. Рогачева
	ВЫПОЛНЕН
	МБУ «ГорСвет»

	208. 
	Ул. Красная Сибирь, 113
Строительство тротуара вдоль дома по ул. Красная Сибирь, 113 от дома ул. Красная Сибирь, 121 до дома ул. Рогачева, 20
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Красная Сибирь
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	209. 
	Ул. Рогачева, 24
Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»

	210. 
	Ул. Красная Сибирь, 121
Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ)
	ВЫПОЛНЕН 
Восстановление асфальтового покрытия в районе МКД ул. Красная Сибирь,121 выполнено в полном объеме.
	МУП «КБУ»

	211. 
	Ул. Лунная, 21
Навести порядок вокруг ТЦП
	ВЫПОЛНЕН 
Силами МУП КБУ наведен порядок возле ЦТП 8а, в районе МКД по ул. Лунная, 21. 
Рядом с ЦТП 8а расположена контейнерная площадка для сбора отходов ТКО с территорий МКД, расположенных рядом. Мониторинг о наведении порядка на данной территории включен в план работы отдела энергетики и ЖКХ администрации.
	МУП «КБУ»

	212. 
	Ул. Рогачева, 22
Восстановить тротуар между ул. Рогачева, 24 и 22 сбоку
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	213. 
	Ул. Рогачева, 22
Построить тротуар от ул. Рогачева, 22 к школе 13
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	214. 
	Ул. Рогачева, 20
Отремонтировать все колодцы вокруг дома
	ВЫПОЛНЕН
Колодцы технически исправны, ремонт не требуется, асфальтовое покрытие нарушено в следствии длительной эксплуатации
	МУП «КБУ»

	215. 
	Ул. Рогачева, 20
Площадка для выгула собак
	ВЫПОЛНЕН 
Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка
	МКУ «УЖКХ»
СД, УЗО

	216. 
	Ул. Красная Сибирь, 105
Строительство площадки для выгула собак
	ВЫПОЛНЕН
Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка
	МКУ «УЖКХ»
СД, УЗО

	217. 
	Ул. Красная Сибирь, 120
Построить тротуарную дорожку от дома  в сторону школы № 11, с освещением
	ВЫПОЛНЕН 
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	218. 
	Ул. Красная Сибирь, 118
Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Плановый срок реализации наказа 2025 год
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	219. 
	Ул. Красная Сибирь, 118
Устройство детской игровой площадки 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	220. 
	Ул. Красная Сибирь, 124
В городском парке установить стелу: Я  люблю Бердск
	ВЫПОЛНЕН 
Стела «Я люблю Бердск» установлена в ГПКиО, Стоимость изготовления и установки стелы «Я люблю Бердск» составила 600,00 тыс
	МКУ «ОК»
НКО

	221. 
	Ул. Рогачева, 20,20а,18,24, ул. Красная Сибирь, 105, 103,109
Строительство «Парк «Рогачева» между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105
	НЕ ВЫПОЛНЕН
«МБУ «УПР г. Бердска» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 будет внесена в базу данных программы - для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	МБУ «УПР»

	222. 
	Ул. Рогачева, 22
Устройство детской игровой площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна

	223. 
	Ул. Микрорайон, 6
Ремонт выездной дороги к ул. Рогачева
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
	МБУ «ЦМУ»

	224. 
	Ул. Рогачева, 10
Выполнить благоустройство двора (детская площадка)
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов;
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	225. 
	Ул. Рогачева, 10
Поставить во дворе знак «Выгул собак запрещен»
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
Придомовая территория, нет технической возможности выполнить
	МКУ «УЖКХ»

	226. 
	Ул. Рогачева, 14
Выполнить ограждение спортивной площадки ул. Рогачева д.16
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол.
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	227. 
	Ул. Рогачева, 14
Завершить капитальный ремонт теплотрассы мимо домов ул. Рогачева 14 и Красная Сибирь 126
	ВЫПОЛНЕН

	МУП «КБУ»

	228. 
	Ул. Рогачева, 14
Выполнить циркуляцию воды к домам 14 и 16 ул. Рогачева
	ВЫПОЛНЕН 
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	229. 
	Ул. Микрорайон, 6
Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения
	ВЫПОЛНЕН
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	230. 
	Ул. Микрорайон, 9
Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения
	ВЫПОЛНЕН
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	231. 
	Ул. Микрорайон, 1
Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план ремонтных работ на 2026 год
	МУП «КБУ»

	232. 
	Ул. Микрорайон, 1
Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Придомовая территория. 
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов;
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Плановый срок реализации 2026 год
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	233. 
	Ул. Красная Сибирь, 126
Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория. 
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов;
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	234. 
	Ул. Микрорайон, 1
Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение
	НЕ ВЫПОЛНЕН
«МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	МБУ «УПР»

	235. 
	МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8
Сделать тротуар к детскому саду
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Проанализировать возможность строительства тротуара
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	236. 
	Ул. Красная Сибирь, 126
Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	237. 
	Ул. Красная Сибирь, 126,
ул. Лунная, 8
Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек»
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория. 
В рамках федерального проекта КГС.
МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов;
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	238. 
	Ул. Микрорайон, 8
Облагородить рощу между домами ул. Микрорайон 7 и 8
	ВЫПОЛНЕН
Отсыпаны дорожки, вырублена поросль кленов, аварийные деревья, проводится уборка мусора
	МКУ «УЖКХ»

	239. 
	Ул. Микрорайон, 8
Решить вопрос с ремонтом распределительного колодца на ул. Боровая (постоянно топит дома ул. Микрорайон 7,8,9)
	

ВЫПОЛНЕН
	МУП «КБУ»

	240. 
	Ул. Микрорайон, 9
Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо»
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Придомовая территория. 
Территория для прохода существует через магазин Пятёрочка
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	241. 
	Ул. Микрорайон, 5
Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
	МКУ «УЖКХ»

	242. 
	Ул. Микрорайон, 5
Решить вопрос с циркуляцией воды ул. Микрорайон, 5
	ВЫПОЛНЕН
Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	243. 
	Ул. Лунная, 8
Сделать пешеходный переход от дома 8 ул. Лунная в сторону дома 1 по ул. Лунная
	ВЫПОЛНЕН
МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 

	МКУ «УЖКХ»

	244. 
	Ул. Рогачева, 10
Сделать набережную в г. Бердске
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Разработать план мероприятий по организации набережной 
Включен в план 2026 года
	МБУ «УПР»

	245. 
	Ул. Рогачева, 10
Сделать велодорожки в г. Бердске  
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Дублирует ОТМ 70
Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек.
Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович

	246. 
	Ул. Красная Сибирь, 130
Сделать ремонт на детской площадке с мягким покрытием
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	247. 
	Ул. Микрорайон, 17
Организация детской площадки во дворе
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	248. 
	Ул. Микрорайон, 44
Оказать помощь в строительстве детского и спортивного городка
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	249. 
	Ул. Микрорайон, 17
Организовать место для выгула собак
	ВЫПОЛНЕН 
Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка
	МКУ «УЖКХ»
УЗО

	250. 
	Ул. Микрорайон, 18
Сделать детскую площадку во дворе Микрорайон, 18
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	251. 
	Ул. Микрорайон, 45
Отремонтировать (расширить) внутриквартальную дорогу между домами Микрорайон 42-45 и 43-19.
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	252. 
	Ул. Красная Сибирь, 136/1
Помочь в обустройстве и озеленении детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	253. 
	Ул. Микрорайон, 45
Отремонтировать инфекционное отделение на ул. Боровая
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
План на 2024 год
 Плановый срок реализации наказа 2026 год
	ГБУЗ НСО «БЦГБ»

	254. 
	Ул. Красная Сибирь, 130
Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	СД

	255. 
	Ул. Лунная, 11
Выполнить благоустройство дворовой территории ул. Лунная, 11
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	256. 
	Ул. Лунная, 11
Решить вопрос по циркуляции
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения к МКД по ул. Лунная, 11 проложен в канале тепловой сети и находится в работоспособном состоянии. Для решения вопроса с циркуляцией ГВС в данном доме необходимо устройство внутридомовой системы.
	МКУ «УКС» МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
УК

	257. 
	Ул. Микрорайон, 19
Выполнить вырубку кустарников около дома ул. Боровая, 96 (для прохода через дорогу к дачам)
	ВЫПОЛНЕН 
Проведена вырубка кустарников на муниципальной территории.

	МБУ «УПР»

	258. 
	Ул. Микрорайон, 48А
Крыша ЦТП «Родина» и покраска
	ВЫПОЛНЕН 
Проведена вырубка кустарников на муниципальной территории.
	МУП «КБУ»

	259. 
	Ул. Красная Сибирь, 132
Ремонт асфальтного покрытия после ремонтов МУП КБУ
	ВЫПОЛНЕН 
	МУП «КБУ»

	260. 
	Ул. Красная Сибирь, 128
Привести в порядок колодцы на придомовой территории дома Красная Сибирь, 128
	ВЫПОЛНЕН
Ремонт колодцев выполнен. Восстановление асфальтового покрытия не планируется, в связи с тем, что МУП «КБУ» земляных работ на территории МКД не проводило, колодцы находятся на газоне.
	МУП «КБУ»

	261. 
	Ул. Красная Сибирь, 136/1
Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб»
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Реализация в рамках ОТМ 254.
Данная территория обслуживается АО РЭС, муниципальной земли нет. В адрес РЭС направлен запрос от СД по вопросу переустройства данной линии. 
Производственная необходимость в переустройстве данного объекта для собственных нужд АО РЭС, а также техническая возможность переустройства отсутствует (письмо № 56-04-840 от 21.03.2024)
	СД

	262. 
	Ул. Микрорайон, 44
Восстановить асфальт, разрушенный при работах МУП КБУ
	ВЫПОЛНЕН
	МУП «КБУ»

	263. 
	Ул. Лунная, 4 
Организовать на микрорайоне площадку для выгула собак с дог-боксами
	
ВЫПОЛНЕН 
Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна

	264. 
	Ул. Микрорайон, 64
Проверить и спилить все аварийные деревья в берёзовой роще, ограниченной домами № 63,64,65,67. С высадкой саженцев взамен спиленных деревьев
	ВЫПОЛНЕН 
Спилено 18 аварийных деревьев.
	МБУ «УПР»

	265. 
	Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 
Уборка аварийных деревьев (тополей) между МКД Микрорайон 45 и 43 и с торца МКД Микрорайон 22 A
	ВЫПОЛНЕН 
По адресу ул. Микрорайон 45 и 43 произведена вырубка 10-ти тополей на придомовой территории, силами управляющей компании.
По адресу ул. Микрорайон 22-а проведена вырубка 10-ти аварийных берез, силами МБУ «УПР г. Бердска»
	МБУ «УПР»

	266. 
	Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43
Устройство детской спортивной площадки между МКД Микрорайон 42 и 22A 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	267. 
	Ул. Микрорайон, 41
Обустройство игровых зон для детей и подростков от 10 до 16 лет
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	268. 
	Ул. Микрорайон, 15
Отремонтировать пешеходную дорожку, сделанную по программе благоустройства двора, со стороны кармана разворота и остановки «Жилмассив», которую повредили во время ремонта по ул. Боровой
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	269. 
	Ул. Микрорайон, 31
Спилить аварийные тополя 8 шт.
	ВЫПОЛНЕН 
Проведена вырубка 8-ми аварийных тополей
	МБУ «УПР»

	270. 
	Ул. Микрорайон, 64
Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМ3)
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Земельный участок, рассматриваемый для обустройства тротуарной дорожки, частично находится в собственности жильцов многоквартирных жилых домов по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 63, обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 30. 
В случае раздела земельных участков под многоквартирными домами и отчуждения части земельных участков в муниципальную собственность, представляется возможность реализовать наказ.
	УЗО

	271. 
	Ул. Микрорайон, 64
Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная»
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Тротуарные дорожки обустроены с двух сторон школы, обе ведут на остановку общественного транспорта «Черемушная»
	УЗО

	272. 
	Ул. Микрорайон, 54
Ремонт дороги у подъездов дома Микрорайон, 54
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	273. 
	Ул. Микрорайон, 54
Установить знак, указывающий о том, что у дома Микрорайон, 54 по периметру всего дома проходит теплотрасса и коллектор, с целью предотвращения постановки машин
	ВЫПОЛНЕН

	МКУ «УЖКХ»

	274. 
	Ул. Микрорайон, 15
Оснастить детскую площадку на территории дома игровым комплексом и спортивными тренажерами
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	275. 
	Ул. Микрорайон, 13 Оборудовать детскую площадку на территории дома игровым комплексом
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович

	276. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов
	ВЫПОЛНЕН
Предусмотрено ежегодное финансирование в виде грантов на сумму 4 200,00 тыс. руб.
	МКУ «УЖКХ»

	277. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Необходимо установить детские игровые площадки во дворе домов Микрорайон, 16 и Микрорайон, 16а
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	278. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Полномочия Роспотребнадзора

	СД

	279. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94).
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Внутриподъездные пандусы установить невозможно, в связи с отсутствием технической возможности (несоответствие требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») по адресам: г.Бердск, Боровая 94, 100, 102 
Пандусы на крыльце рекомендовано установить организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: ООО УК «Вербена» и ООО УК «Старт» в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п 
	СД 
ОСОН

	280. 
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Полномочия ОМВД
	СД

	281. 
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
Сделать пешеходный тротуар (дорожка наискосок) от последнего подъезда дома Микрорайон, 29 до первого подъезда дома Микрорайон, 34.  Асфальтовое покрытие на дороге все испорчено, идёт не до конца, обрывается грязными лужами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	282. 
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
В районе домов Микрорайон, 36,37,38 установить новую детскую площадку 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	283. 
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
Решить вопрос по трансформаторной за домом Микрорайон, 38 - объект, постоянно заросший травой, много мусора, никто не убирает. Необходимо обязать электросети следить за данной территорией
	ВЫПОЛНЕН 
В ходе осмотра установлено, что по вышеуказанному адресу находится ЦТП №4. Специалистами отдела административно-технического контроля администрации города Бердска с МУП «КБУ» проведено консультирование об исполнении требований правил благоустройства города Бердска в части уборки территории от мусора и скашиванию травяного покрова. Вырезка поросли произведена, мусор убран.
	СД

	Округ № 25. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	284. 
	Ул. Микрорайон, 57,58
1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 
2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения-выполнено
2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	285. 
	Ул. Микрорайон, 59
Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	286. 
	Ул. Микрорайон, 59
Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026 год
	МУП «КБУ»

	287. 
	Ул. Микрорайон, 59
Увеличить количество или уменьшить интервал ожидания общественного маршрутного транспорта №16
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
маршрут ликвидирован
Маршрут № 16 «Вокзал – дом Ветеранов – Вымпел» не обслуживается и перспективы привлечения на него перевозчиков отсутствуют. Маршрут с 16.04.2023 отменен. 01.12.2022 запущен дублирующий маршрут №4
	ОТиДХ

	288. 
	Ул. Микрорайон, 59
Восстановить асфальтное покрытие тротуара вдоль улицы Космическая от ЦТП возле многоквартирного дома ул. Микрорайон, 68 до 70
	

ВЫПОЛНЕН

	МУП «КБУ»

	289. 
	Ул. Микрорайон, 63
Ревизия и ремонт ливневой канализации, проходящей по территории МКД ул. Микрорайон, 59 и 63, расположенной над сетями теплотрассы
	

ВЫПОЛНЕН 
	МКУ «УЖКХ»

	290. 
	Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,
131В,133
Развитие и обустройство поля на ул. Космическая
	НЕ ВЫПОЛНЕН
В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города.
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	МБУ «УПР»

	291. 
	Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133
Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1)
	НЕ ВЫПОЛНЕН
В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. 
Плановый срок реализации наказа 2026 год
	МБУ «УПР»

	292. 
	Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,
131В,133
Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова
	ВЫПОЛНЕН 
Освещение выполнено.
На комиссии по безопасности дорожного движения принято решение по организации ИДН (искусственно - дорожной неровности) на данном участке. Работы выполнены в 2024 году
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	293. 
	Ул. Гранитная, 16/1
Повысить давление воды в центральном водопроводе
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	294. 
	Ул. Гранитная, 16/1
Сделать ливневку по ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
	МКУ «УЖКХ»

	295. 
	М-н Южный, 9 квартал
Обустройство парковой зоны в районе школы № 6
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
План ремонтных работ на 2026 год
	МБУ «УПР»

	296. 
	М-н Южный, 4 квартал
Демонтаж опоры ЛЭП-0,4 кВт, по ул. Л. Максимова (в районе дома № 44) находящейся в аварийном состоянии
	ВЫПОЛНЕН
	СД

	297. 
	Ул. Гранитная
Поликлиника на м-не Белокаменный
	ВЫПОЛНЕН

	ГБУЗ НСО «БЦГБ»

	298. 
	Ул. Гранитная
Закончить строительство спортивного городка в районе ул. Гранитная, 13
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	299. 
	Ул. Ключевая, 
ул. Гранитная
Парк отдыха с детской площадкой и дорожками для катания на велосипедах и самокатах для детей. Построить прогулочную аллею между ул. Гранитная и Кристальная с дробями
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ». Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»



____________
