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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2026                                                                                                   № _3548/65
О внесении изменений в постановление администрации города Бердска 

от 07.11.2024 № 4719/65 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в  городе Бердске»
Руководствуясь Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196–ФЗ, в целях приведения муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в  городе Бердске» в соответствие требованиям, изложенным в письме прокуратуры города Бердска от 03.08.2026 № Исорг-20500013-907-26/-20500013,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Бердска от 07.11.2024 № 4719/65 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в  городе Бердске» следующие изменения: 

1) изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске» в редакции согласно приложению № 1;

2) изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске» в редакции согласно приложению № 2;

3) изложить приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске» в редакции согласно приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск», в сетевом издании «Вестник–Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лаврова С.П.

Глава города Бердска






             С.Ю. Лапицкий
С.В. Каликин
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

города Бердска

 От __05.10.2026_ № 3548/65




	« ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности

дорожного движения в городе Бердске»



Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора, в том числе по годам
	Примечание

	
	
	
	2025 <*>
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем дорожной инфраструктуры, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска и формирование культуры безопасного поведения участников дорожного движения

	Задача 1

	Обеспечение сохранности, восстановление, развитие и совершенствование улично-дорожной сети
	1.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (ежегодно)
	км
	211,7
	212,9
	213,5
	214,1
	214,6
	215,1
	215,6
	216,1
	216,4
	216,4
	216,4
	

	
	в т.ч. автомобильных дорог с твердым покрытием (ежегодно)
	км
	115,4
	116,6
	117,1
	117,8
	118,3
	118,8
	119,3
	119,8
	120,3
	120,3
	120,3
	

	
	1.2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог (ежегодно)
	%
	54,5
	54,8
	54,9
	55,0
	55,1
	55,2
	55,3
	55,4
	55,6
	55,6
	55,6
	

	
	1.3. Плотность автомобильных дорог (ежегодно)
	км / 1000 кв. км
	2,94
	2,94
	2,94
	2,95
	2,96
	2,97
	2,93
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	Увеличение площади города и протяжен-ности дорог

	Задача 2

	Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
	2.1. Удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей площади улично-дорожной сети (нарастающим итогом)
	%
	33,2
	35,6
	43,2
	45,7
	48,3
	50,8
	53,3
	55,8
	58,4
	60,9
	63,4
	

	
	2.2. Площадь отремонтированной улично-дорожной сети (ежегодно), из них
	тыс. м2
	35,0
	35,0
	60,0
	60,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	

	
	- текущий ремонт автомобильных дорог (ежегодно)
	тыс. м2
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	

	
	- капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог (ежегодно)
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Значения будут скорректированы после уточнения финансирования ФБ и ОБ

	
	- строительство автомобильных дорог (ежегодно)
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.3. Удельный вес отремонтированных тротуаров, относящихся к улично-дорожной сети, в общей протяженности тротуаров города Бердска (нарастающим итогом)
	%
	58,3
	58,7
	59,1
	59,4
	59,8
	60,2
	60,6
	60,9
	61,3
	61,7
	62,1
	

	Задача 3

	Обеспечение разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети
	3.1. Количество подготовленных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети (нарастающим итогом)
	ед.
	2
	5
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	24
	26
	

	Задача 4

	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе обустройству, содержанию и ремонту технических средств и элементов улично-дорожной сети
	4.1. Приобретение, установка/замена и содержание дорожных знаков (ежегодно)
	ед.
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	

	
	4.2. Обустройство искусственных дорожных неровностей (ежегодно)
	ед.
	5
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	
	4.3. Ремонт пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов на улично-дорожной сети (ежегодно)
	п. м
	30
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	

	
	4.4. Установка новых, ремонт существующих остановочных павильонов (ежегодно)
	ед.
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	4.5. Устройство заездных карманов и остановочных платформ (ежегодно)
	ед.
	2
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	4.6. Обустройство подходов к пешеходным переходам (ежегодно)
	ед.
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	4.7. Проведение анализа удовлетворенности обеспечения и уровня обслуживания населения общественным транспортом (ежегодно)
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	4.8. Проведение комплексных, специальных проверок эксплуатации состояния автомобильных дорог, автобусных (в т.ч. школьных) маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков (ежегодно)
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	4.9. Анализ схем движения маршрутов муниципального общественного транспорта в целях исключения небезопасных маневров и повышения уровня безопасности дорожного движения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	по мере необходимости

	
	4.10. Строительство и обустройство трехсекционных транспортных светофорных объектов (нарастающим итогом)
	ед.
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	13
	14
	

	
	4.11. Выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов в городе Бердске (нарастающим итогом)
	ед.
	0
	0
	2
	3
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	4.12. Обслуживание светофоров (ежегодно)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	4.13. Оплата электроэнергии за наружное освещение (ежегодно)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	4.14. Содержание и эксплуатация наружных сетей уличного освещения (нарастающим итогом)
	км
	159,4
	161,6
	163,7
	165,7
	167,2
	169,4
	172,4
	173,8
	176,3
	178,0
	180,8
	

	
	4.15. Разработка проектно-сметной документации по монтажу новых линий наружного уличного освещения, в том числе с прохождением экспертизы проектно-сметной документации (нарастающим итогом)
	ед.
	3
	6
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	
	4.16. Ремонт сетей наружного уличного освещения и электрооборудования (нарастающим итогом)
	км
	10
	10
	12
	13
	14
	15
	15
	16
	16
	16
	17
	

	
	4.17. Монтаж новых воздушных линий наружного уличного освещения (ежегодно)
	км
	1,5
	2,2
	2,1
	2,3
	1,5
	2,2
	3,0
	1,4
	2,5
	1,7
	2,8
	

	
	4.18. Удельный вес сетей освещенных объектов за счет построенных сетей наружного освещения в общей протяженности автомобильных дорог относительно уровня 2025 года (ежегодно)


	%
	75,3
	75,9
	76,7
	77,4
	77,9
	78,7
	79,9
	80,4
	81,5
	82,2
	83,5
	

	Задача 5

	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	5.1. Численность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (погибло, раненых, тяжелораненых) в расчете на 10 000 человек (ежегодно)
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	Проведение комплекса мероприятий по пропаганде БДД, в том числе на территориях общеобразо-вательных учреждений

	
	5.2. Численность детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, в расчете на 10 000 человек в возрастной категории от 0 до 15 лет (ежегодно)
	чел.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Профилактика детского дорожно-транспорт-ного травматизма

	
	5.3. Количество акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения (ежегодно)
	ед.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	
	5.4. Количество рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике нарушений (ежегодно)
	ед.
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	
	5.5. Проведение заседаний КОБДД для анализа аварийности и выработки совместных мероприятий по ее снижению (ежегодно)
	ед.
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	
	5.6. Взаимодействие со средствами массовой информации: официальный сайт администрации, газеты, печатные издания, радио, телевидение и т.д. (ежегодно)
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	5.7. Формирование межведомственного плана проведения мероприятий по освещению в СМИ вопросов безопасности дорожного движения (ежегодно)
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	5.8. Проведение семинаров, посвященных безопасности дорожного движения, с организациями-перевозчиками (ежегодно)
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	5.9. Количество массовых мероприятий с детьми, конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ежегодно)
	ед.
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	4 095
	

	
	5.10. Проведение системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения при перевозках в транспортных средствах (ежегодно)
	ед.
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	1 367
	


	ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

города Бердска

 От 05.10.2026_ № _3548/65




	«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры и повышение безопасности

дорожного движения в городе Бердске»



Сводные финансовые затраты муниципальной программы
	Источники и объемы расходов по программе
	Финансовые затраты, тыс. рублей

	
	Всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Всего финансовых затрат,
	3 611 235,5
	397 666,7
	407 906,0
	435 255,2
	300 116,4
	312 121,0
	324 605,9
	337 590,1
	351 093,7
	365 137,5
	379 743,0

	в том числе за счет:

	средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средств областного бюджета
	376 337,7
	46 840,5
	153 504,5
	153 168,5
	3 260,6
	3 260,6
	3 260,6
	3 260,6
	3 260,6
	3 260,6
	3 260,6

	средств местного бюджета,
	3 234 897,8
	350 826,2
	254 401,5
	282 086,7
	296 855,8
	308 860,4
	321 345,3
	334 329,5
	347 833,1
	361 876,9
	376 482,4

	включая финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения 
	242 935,40
	25 003,50
	24 331,90
	24 200,0
	24 200,0
	24 200,0
	24 200,0
	24 200,0
	24 200,0
	24 200,0
	24 200,0

	внебюджетных источников
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие решению Совета депутатов города Бердска о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета города Бердска показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Бердска.
____________».
______________ 

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города Бердска
от 05.10.2026 № _3548/65
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры 

и повышение безопасности дорожного                                                                                                                                              движения в  городе Бердске»



Основные мероприятия муниципальной программы

	Наименование основного мероприятия
	Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	1
	2
	3
	4

	Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем дорожной инфраструктуры, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска и формирование культуры безопасного поведения участников дорожного движения

	Задача 1. Обеспечение сохранности, восстановление, развитие и совершенствование улично-дорожной сети

	1.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в том числе автомобильных дорог с твердым покрытием
	МКУ «УЖКХ»,

организации по результатам размещения муниципального заказа, организации, выполняющие работы в рамках муниципального задания
	2026 - 2035
	Поддержание технического состояния позволит обеспечить сохранность и восстановление к концу 2035 года сети автомобильных дорог на протяженности 216,4 км

	Задача 2. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние

	2.1. Строительство автомобильных дорог
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»,

МКУ «УКС»
	2026 - 2035
	Строительство автомобильных дорог определяется выделенным финансированием в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ

	2.2. Обеспечение проведения независимого строительного контроля при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов улично-дорожной сети
	
	2026 - 2035
	Увеличить к концу 2035 года удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети города Бердска до 63,4% (нарастающим итогом) - с учетом нового строительства и реконструкции «дорог - дублёров» для разгрузки основных автомобильных дорог, что позволит увеличить число основных дорог, повысить их категорию и обеспечить альтернативные маршруты движения. 

	2.3. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог
	
	
	

	2.4. Текущий ремонт автомобильных дорог
	
	
	

	2.5. Ремонт, содержание тротуаров, относящихся к улично-дорожной сети
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»
	2026 - 2035
	Увеличить к концу 2035 года удельный вес отремонтированных тротуаров, относящихся к улично-дорожной сети города Бердска до 62,1% (нарастающим итогом)

	Задача 3. Обеспечение разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети

	3.1. Выполнение работ по техническому надзору, по разработке проектно-сметной документации, экспертизе на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов улично-дорожной сети и прочих работ
	МКУ «УЖКХ»,

МКУ «УКС»
	2026 - 2035
	Реализация мероприятий по данной задаче позволит обеспечить к концу 2035 года подготовку проектной документации в необходимом количестве - 26 единиц (нарастающим итогом) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города

	Задача 4. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе обустройству, содержанию и ремонту технических средств и элементов улично-дорожной сети

	4.1. Приобретение, установка/замена и содержание дорожных знаков
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»
	2026 - 2035
	Обеспечить приобретение, установку новых и замену существующих дорожных знаков в количестве 40 единиц ежегодно

	4.2. Обустройство искусственных дорожных неровностей
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»
	2026 - 2035
	Обеспечить обустройство искусственными дорожными неровностями улично-дорожной сети 10 единиц ежегодно

	4.3. Ремонт пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов на улично-дорожной сети
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2026 - 2035
	Обеспечить своевременное проведение ремонтных работ пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов на улично-дорожной сети 50 п. м ежегодно

	4.4. Установка новых, ремонт существующих остановочных павильонов
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»
	2026 - 2035
	Обеспечить установку новых остановочных павильонов и ремонт существующих 5 единиц ежегодно

	4.5. Устройство заездных карманов и остановочных платформ
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»
	2026 - 2035
	Обеспечить устройство заездных карманов и остановочных платформ 5 единиц ежегодно

	4.6. Обустройство подходов к пешеходным переходам
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ЦМУ г. Бердска»
	2026 - 2035
	Обеспечить своевременное обустройство подходов к пешеходным переходам 5 единиц ежегодно

	4.7. Проведение анализа удовлетворенности обеспечения и уровня обслуживания населения общественным транспортом
	отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение анализа удовлетворенности обеспечения и уровня обслуживания населения общественным транспортом - 2 раза в год

	4.8. Проведение комплексных, специальных проверок эксплуатации состояния автомобильных дорог, автобусных (в т.ч. школьных) маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков
	отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение комплексных, специальных проверок эксплуатации состояния автомобильных дорог, автобусных (в т.ч. школьных) маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков - 1 раз в год

	4.9. Анализ схем движения маршрутов муниципального общественного транспорта района в целях исключения небезопасных маневров и повышения уровня безопасности дорожного движения
	отдел транспорта и дорожного хозяйства
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение анализа схем движения маршрутов муниципального общественного транспорта района в целях исключения небезопасных маневров и повышения уровня безопасности дорожного движения - по мере необходимости

	4.10. Строительство и обустройство транспортных трехсекционных светофорных объектов
	МКУ «УЖКХ»,

МКУ «УКС»,

МБУ «ГорСвет»
	2026 - 2035
	Увеличить количество трехсекционных светофорных объектов к концу 2035 года на 14 единиц (нарастающим итогом)

	4.11. Выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов в городе Бердске
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ГорСвет»
	2026 - 2035
	Обеспечить к концу 2035 года техническое перевооружение 11 единиц светофорных объектов (нарастающим итогом)

	4.12. Обслуживание светофоров
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ГорСвет»
	2026 - 2035
	Обеспечить 100% обслуживание светофоров ежегодно

	4.13. Оплата электроэнергии за наружное освещение
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ГорСвет»
	2026 - 2035
	Обеспечить 100% оплату затрат на электроэнергию, потребляемую наружными сетями уличного освещения, что позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на наружное освещение уличной сети ежегодно

	4.14. Содержание и эксплуатация наружных сетей уличного освещения
	МКУ «УЖКХ»,

МБУ «ГорСвет»
	2026 - 2035
	Обеспечить к 2035 году содержание 180,8 км. сетей наружного уличного освещения (нарастающим итогом)

	4.15. Разработка проектно-сметной документации по монтажу новых линий наружного уличного освещения, в том числе с прохождением экспертизы проектно-сметной документации
	МБУ «ГорСвет»
	2026 - 2035
	Обеспечить количество разработанной проектно-сметной документации по монтажу новых линий наружного уличного освещения 17 единиц к концу 2035 года (нарастающим итогом)

	4.16. Ремонт сетей наружного уличного освещения и электрооборудования
	МБУ «ГорСвет», МКУ «УЖКХ»
	2026 - 2035
	Обеспечить к концу 2035 года проведение ремонта 17 км. сетей наружного уличного освещения и электрооборудования (нарастающим итогом)

	4.17. Монтаж новых воздушных линий наружного уличного освещения
	МБУ «ГорСвет», МКУ «УЖКХ»


	2026 - 2035
	Обеспечить к концу 2035 году монтаж 2,8 км новых воздушных линий наружного уличного освещения (ежегодно), что увеличит удельный вес сетей наружного уличного освещения до 83,5%, с учетом вновь построенных сетей наружного уличного освещения.

	Задача 5. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

	5.1. Проведение комплекса мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, в том числе на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям
	МКУ «УЖКХ»,

ГИБДД
	2026 - 2035
	Повышение культуры поведения участников дорожного движения и снижение детского дорожно-транспортного травматизма в результате проведения профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

	5.2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения
	ГИБДД
	2026 - 2035
	Снижение численности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города до 3 человек

	5.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	ГИБДД,

образовательные организации
	2026 - 2035
	Снижение численности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 6 человек

	5.4. Количество акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения
	ГИБДД
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения 4 раза в год

	5.5. Количество рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике нарушений
	ГИБДД
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике нарушений 4 раза в год

	5.6. Проведение заседаний КОБДД для анализа аварийности и выработке совместных мероприятий по ее снижению
	
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение заседаний КОБДД для анализа аварийности и выработке совместных мероприятий по ее снижению 6 раз в год

	5.7. Взаимодействие со средствами массовой информации: официальный сайт администрации, газеты, печатные издания, радио, телевидение, и другое
	МКУ «ЦОД»
	2026 - 2035
	Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации: официальный сайт администрации, газеты, печатные издания, радио, телевидение, и т.д. 1 раз в год

	5.8. Формирование межведомственного плана проведения мероприятий по освещению в СМИ вопросов безопасности дорожного движения
	МКУ «ЦОД»
	2026 - 2035
	Обеспечить формирование межведомственного плана проведения мероприятий по освещению в СМИ вопросов безопасности дорожного движения 1 раз в год

	5.9. Проведение семинаров, посвященных безопасности дорожного движения, с организациями-перевозчиками
	отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение семинаров, посвященных безопасности дорожного движения, с организациями-перевозчиками 1 раз в год

	5.10. Количество массовых мероприятий с детьми, конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	ГИБДД

МКУ «УОиМП»
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение массовых мероприятий с детьми, конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 4 095 раз в год

	5.11. Проведение системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения при перевозках в транспортных средствах
	ГИБДД

МКУ «УОиМП»
	2026 - 2035
	Обеспечить проведение системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения при перевозках в транспортных средствах 1 367 раз в год


____________».
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